- Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от «__»_____ 2010 г. № ____-ПП

Первоочередные мероприятия по сохранению и развитию

особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011 год

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сети ООПТ |  |  |
| 1.1. | Образование новых ООПТ | ДПиООС | Выпуск распорядительных документов Правительства Москвы об образовании 26 ООПТ ориентировочной площадью 2 300 га (2 природно-исторического парка, 22 природных заказника, 2 экологических парка) и утверждение Положений о создании следующих ООПТ: Природно-исторический парк «Кусково», Природно-исторический парк «Нескучный сад», Ландшафтный заказник «Зябликово», Фаунистический заказник «Братеевская пойма», Ландшафтный заказник «Долина реки Синички в Митино», Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Тушино», Ландшафтный заказник «Долина реки Городни», Природный заказник «Выхинский», Природный заказник «Жулебинский», Ландшафтный заказник «Долина реки Яузы», Ландшафтный заказник «Долина реки Чермянки», Ландшафтный заказник «Долина Машкинского ручья», Орнитологический заказник «Долина реки Наверашки», Ландшафтный заказник «Долина реки Котловки», Ландшафтный заказник «Долина реки Чертановки», Ландшафтный заказник «Долина реки Гвоздянки» Ландшафтный заказник «Долина реки Коршунихи», Ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», Ландшафтный заказник «Долина реки Раменки», Ландшафтный заказник «Долина реки Самородинки», Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки», Ландшафтный заказник «Берег реки Москвы в Капотне», Ландшафтный заказник «Долина реки Москвы в селе Спас», Ландшафтный заказник «Долина реки Ички», Экологический парк «Лихоборка», Экологический парк «Садовники» |
| 1.2. | Разработка методики определения границ и зон охраны памятников природы и заповедных участков | ДПиООС, МКА | Выпуск распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении Положения об упрощенном порядке разработке документации по образованию ООПТ категорий памятников природы и заповедные участки |
| 1.3. | Внесение данных о границах земельных участков ООПТ и об ограничениях их использования в государственный кадастр недвижимости | ДЗР | Межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков на вновь созданных 7 ООПТ площадью 371 га |
| 1.4. | Подготовить предложения по заключению временных соглашений (договоров, обязательств) со сторонними пользователями, подлежащих выводу за границы ООПТ | ДПиООС | Проект распорядительного документа Правительства Москвы о внесении изменений в порядок заключения охранных обязательств для регламентации хозяйственной деятельности подлежащих выводу сторонних пользователей в границах ООПТ на период вывода |
| 1.5. | Развитие экономических механизмов, стимулирующих вывод и перепрофилирование сторонних пользователей в границах ООПТ | ДПиООС, ДЭПиР | Подготовка предложений по введению коэффициентов к арендной плате за земельный участок в границах ООПТ в зависимости от вида и характера производственной деятельности, стимулирующих к перебазированию или перепрофилированию |
| 1.6. | Продолжение работ по внесению изменений в законодательство об ООПТ | Центр законотворчества Правительства Москвы, ДПиООС | Подготовка поправок в Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», позволяющих осуществлять финансирование национальных парков за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации |
| 1.7. | Совершенствование порядка подготовки документации планировке ООПТ | МКА, ДПиООС, Москомнаследие | Проект распорядительного документа Правительства Москвы «Положение о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки ООПТ, в том числе включающих территории объектов культурного наследия – памятников садово-паркового искусства |
| 2 | Охрана и содержание |  |  |
| 2.1. | Разработка Плана взаимодействия с городскими контролирующими организациями и осуществление совместных мероприятий в области выявления и устранения нарушений природоохранного законодательства на ООПТ | ДПиООС, ГУВД г.Москвы, ОАТИ, ГПБУ УООПТ | Утвержденные регламент и ежеквартальные планы взаимодействия по административным округам |
| 2.2. | Разработка типовых пунктов контроля въезда на ООПТ | ДПиООС | Проект типовых контрольных пунктов с шлагбаумом, электронным контролем и камерой видеонаблюдения |
| 2.3. | Организация видеонаблюдения | ДПиООС, ГПБУ УООПТ | Оборудование 8 точек видеонаблюдения на отдельных часто посещаемых и особо ценных природных участках ООПТ |
| 2.4. | Выпуск печатной продукции в целях профилактики нарушений на ООПТ и предупреждения пожаров | ДПиООС | Публикация не менее 10 тыс. экз. листовок и брошюр с информацией о вреде пожаров, в том числе весенних палов, мерах по предупреждению пожаров, в том числе разработка и публикация справочника для государственных и общественных инспекторов ООПТ по охране ООПТ, профилактике и тушению растительных пожаров |
| 2.5. | Проведение противопожарного обустройства лесов на ООПТ | ДПиООС, ГПБУ УООПТ | Устройство и возобновление минерализированных полос протяженностью не менее 9 км |
| 2.6. | Создание новых и переоснащение существующих пунктов противопожарного инвентаря и оборудования | ДПиООС, ГПБУ УООПТ | Создание 19 новых пунктов и переоснащение существующих пунктов противопожарного инвентаря на ООПТ, закупка индивидуальных средств для оперативного тушения растительных пожаров |
| 2.7. | Оценка рекреационных нагрузок на ООПТ | ДПиООС | Проведение оценки рекреационных нагрузок на ООПТ и разработка методики оценки рекреационных нагрузок для различных зон и участков ООПТ |
| 2.8. | Реализация проектов комплексного благоустройства природных и природно-исторических территорий | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) | Реализация проектов благоустройства, в том числе благоустройство парковой зоны на ПИП «Москворецкий» (территория, освобождаемая от СНТ «ОКС «Огородник») |
| 2.9. | Благоустройство и каптаж родников на природных территориях | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) | Разработка и реализация проектов благоустройства и каптажа родников в ПИП «Битцевский лес» и «Воробьевы горы» |
| 2.10. | Инвентаризация водоемов на ООПТ и водовыпусков | ГПБУ УООПТ | Выявление «бесхозных» водоемов и водовыпусков на ООПТ, организация постановки на учет водоемов, контроля за водовыпусками |
| 2.11. | Организация и обустройство пляжных зон в границах ООПТ | ДПиООС | Разработка концепции, проектирование и создание инфраструктуры обустройства пляжной зоны в Северо-Западном округе г.Москвы как модельного проекта |
| 2.12. | Модернизация и ввод в промышленную эксплуатацию АИС «Государственный кадастра ООПТ» | ДПиООС, Комитет информационных технологий города Москвы | Распорядительный документ Правительства Москвы о введении в промышленную эксплуатацию модернизированной АИС «Государственный кадастра ООПТ» |
| 3 | Сохранение и восстановление биологического разнообразия |  |  |
| 3.1. | Совершенствование законодательства Москвы по охране диких животных и их местообитаний в городе Москве | ДПиООС | Представление в Мосгордуму проекта закона города Москвы «Об охране диких животных в городе Москве» |
| 3.2. | Реинтродукция редких видов на ООПТ Москвы | ДПиООС | Разработка предпроектных предложений по разведению и реинтродукции князька (белой лазоревки) и серой куропатки на ООПТ Москвы |
| 3.3. | Разработка и апробация биотехнологии по использования биокапсул для создания питомников | ДНиПП ДПиООС Гринпис России | Создания опытных участков на ООПТ и пришкольных территориях по выращиванию хвойных пород деревьев и дубов в рамках проекта «Возродим наш лес» |
| 3.4. | Отлов и изъятие с территорий ООПТ безнадзорных одичавших собак, улучшение условий обитания диких животных, обеспечение безопасности граждан на ООПТ | ДЖКХиБ (специализированные организации) | Проведение мероприятий по отлову одичавших безнадзорных собак на ООПТ |
| 3.5. | Проведение общегородского конкурса экологических проектов | Департамент образования, ДПиООС | Организация и проведение конкурса детских и молодежных проектов «Сохранение и восстановление биологического разнообразия в природоохранных зонах Москвы» |
| 3.6. | Организация работы центра реабилитации диких животных | ДПиООС | Обеспечения реабилитации раненых диких зверей, хищных и водоплавающих птиц, а также реабилитация редких и исчезающих животных, изъятых из незаконного пользования |
| 4 | Развитие экологического образования и просвещения, рекреации, физической культуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Популяризация и распространение информации о городских ООПТ в сети Интернет | Комитет информационных технологий города Москвы, ДПиООС | Ввод в эксплуатацию Интернет-сайта о городских ООПТ и зонах отдыха |
| 4.2. | Разработка организационно-правовой схемы привлечения внебюджетных средств в развитие инфраструктуры рекреации на земельных участках ООПТ | ДЭПР, ДПиООС | Проекты нормативных документов, определяющих возможные формы частно-государственного партнерства, устанавливающих права и ответственность инвестора |
| 4.3. | Создание передвижной выставочной экспозиции об ООПТ Москвы | ДПиООС | Единая модульная выставочная передвижная экспозиция ООПТ Москвы с возможностью разделения по административным округам |
| 4.4. | Издание эколого-просветительских книг об ООПТ и природе Москвы | ДПиООС | Подготовка и издание путеводителя по ООПТ, переиздание определителей животных и растений Москвы |
| 4.5. | Организация взаимодействия с посетителями, сбор и обработка отзывов посетителей | ДПиООС», ГПБУ УООПТ | Установка стационарных почтовых ящиков «Зелёной почты» для сбора писем и отзывов посетителей ООПТ, создание «горячих линий» по ООПТ в каждом административном округе |
| 4.6. | Проектирование и устройство экологических троп на ООПТ, в том числе адаптированных для лиц с ограниченными возможностями | ДПиООС | Проектирование и устройство экологических троп, в том числе приспособленных для людей с ограниченными возможностями в природно-историческом парке «Битцевский лес» |
| 4.7. | Проектирование и обустройство веломаршрутов на природных территориях города | ДПиООС | Устройство велосипедных маршрутов в природно-историческом парке «Измайлово» и ландшафтном заказнике «Теплый стан» |
| 4.8. | Приспособление инфраструктуры ООПТ для лиц с ограниченными возможностями | ДПиООС | Первоочередные мероприятия по приспособлению природно-исторического парка» Тушинский» и памятника природы "Серебряный Бор"для лиц с ограниченными возможностями |
| 4.9. | Развитие инфраструктуры зимних видов физкультурно-оздоровительных занятий населения | ДПиООС, ГПБУ УООПТ | Обустройство снежных ледяных горок, прокладка и поддержание лыжных маршрутов общей протяженностью не менее 70 км, организации 3-х сезонных катков |
| 4.10. | Организация открытых конкурсов на замещение вакантных должностей руководящего состава ГПБУ УООПТ | ДПиООС | Разработка и утверждение положения о конкурсах и проведении регулярной аттестации руководящих работников бюджетных учреждений |
| 4.11. | Совершенствование системы планирования природоохранной деятельности ГПБУ УООПТ | ДПиООС, префектуры административных округов, ГПБУ УООПТ | Разработка планов управления ООПТ по каждому округу (10 окружных планов управления ООПТ), согласование с префектурами и утверждение руководителем ДПиООС |
| 4.12. | Совершенствование экономических механизмов функционирования бюджетных учреждений | ДПиООС | Утверждение перечня и тарифов реализуемых ГПБУ УООПТ товаров и услуг за плату |
| 4.13. | Разработка и создание на ООПТ модельных площадок по демонстрации возможности повышения энергоэффективности | ДепТЭХ | Проектные материалы на создание модельной экспериментальной площадки по использованию альтернативных источников энергии для освещения в местах рекреационной нагрузки на ООПТ |