- Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от «__»_____ 2010 г. № ____-ПП

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБО

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2012-2014 гг.

Паспорт

Целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012 – 2014 гг.

| Наименование программы | «Целевая программа сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки | Постановление Правительства Москвы от 02.09.2008 № 788-ПП «О совершенствовании системы управления особо охраняемыми природными территориями в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 10.11.2009 № 1219-ПП «О Концепции целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |
| Государственный заказчик – координатор программы | Департамент природопользования и охраны окружающей природной среды города Москвы Руководитель Программы – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Бочин Леонид Арнольдович |  |  |  |  |
| Государственные заказчики программы | Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |  |  |  |  |
| Разработчики программы | Департамент природопользования и охраны окружающей природной среды города Москвы, рабочая группа, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2009 года №1219-ПП "О Концепции целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013 гг.» |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в период с 2012 по 2014 гг., в том числе по этапам: 1 этап – 2012 г. 2 этап – 2013 г. 3 этап – 2014 г. |  |  |  |  |
| Цели программы | - сохранить и восстановить природные сообщества на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) со свойственной им естественной флорой и фауной как необходимое условие для создания комфортной среды проживания горожан и обеспечения экологической безопасности города Москвы; - завершить создание системы ООПТ через образование новых ООПТ, обеспечение их экологической и территориальной целостности, повышение эффективности и качества их охраны, содержания и использования; - улучшить состояние природных объектов на ООПТ и их рекреационное обустройство |  |  |  |  |
| Основные исполнители программы | Департамент природопользования и охраны окружающей природной среды города Москвы и подведомственные государственные природоохранные бюджетный учреждения, органы исполнительной власти Правительства Москвы, образовательные и природоохранные организации |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | - создание новых ООПТ; - обеспечение экологической и территориальной целостности сети ООПТ и целевого использования земель; - повышение эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ; - улучшение санитарного состояния ООПТ; - проведение комплексной инвентаризации и паспортизации ООПТ; - сохранение и поддержание в естественном виде малонарушенных лесных, луговых, болотных, водных и других природных сообществ с присущим им природным биологическим разнообразием; - сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных и растений на ООПТ; - развитие экологического просвещения и образования, используя возможности ООПТ; - развитие рекреационной, познавательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры на ООПТ; - совершенствование организации государственной системы управления ООПТ |  |  |  |  |
| Перечень разделов программы | 1. Развитие сети ООПТ. 2. Охрана и содержание ООПТ. 3. Сохранение и восстановление биологического разнообразия. 4. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ для развития экологического образования и просвещения, рекреации, физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Основные мероприятия программы | - создание новых 203 ООПТ, в том числе 48 природных заказников, 1 природно-исторический парк, 2 экологических парка; - вывод за пределы ООПТ объектов хозяйствующих субъектов, деятельность которых противоречит требованиям к режиму ООПТ, не имеющих оформленных прав на земельные участки, не поддающихся реформированию или перепрофилированию; - разработка и утверждение по ООПТ градостроительной документации, в том числе проектов планировки с учетом природоохранной ценности и функциональных назначений различных участков (например, объектов культурного наследия, спортивных объектов в границах спортивных зон); - техническое переоснащение охраны, в том числе организация видеонаблюдения на отдельных участках; - совершенствование мер противопожарной охраны и профилактики растительных пожаров на ООПТ; - закупка малогабаритной специализированной техники и разработка технологического регламента и расценок содержания ООПТ с учетом рекреационной нагрузки и природных качеств; - инвентаризация и паспортизация объектов на ООПТ, введение в эксплуатацию АИС «Государственный кадастр ООПТ города Москвы»; - регулирование численности и препятствование распространению на ООПТ «чуждых» видов животных и растений (безнадзорные собаки, борщевик, люпин, клен американский и др.); - реинтродукция редких видов птиц (князек (белая лазоревка) и серая куропатка) через искусственное разведение и выпуск в природные местообитания; - развитие инфраструктуры экологического образования и просвещения, в том числе, площадок для наблюдений за дикими животными, экологических троп, создание или проектирование экологических информационных центров в каждом административном округе; - приспособление ООПТ для лиц с ограниченными возможностями, в том числе создание специализированной рекреационной, физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры; - развитие экскурсионной деятельности, в том числе подготовка аудиоэкскурсий; - создание и обустройство велодорожек, лыжных маршрутов, физкультурных и детских площадок; - разработка планов управления ООПТ по каждому административному округу, направленные на реализацию Программы |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы 7435,7 млн. руб., в том числе по годам реализации и органам исполнительной власти: |  |  |  |  |
|  | Финансовые потребности по органам исполнительной власти с указанием КБК | 2012 | 2013 | 20141 | Всего |
|  | Бюджет ДПиООС г. Москвы, всего: в том числе по разделам: | 1 685,15 | 2 240,9 | 2 953,65 | 6 879,7 |
|  | 0603 4100100 801 Мероприятия по охране животных | 7,8 | 9,8 | 9,8 | 27,4 |
|  | 0603 4100200 801 Мероприятия по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы | 727,2 | 777,4 | 834,8 | 2339,4 |
|  | 0603 4110200 801 Обеспечение деятельности учреждений по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы | 841,2 | 924,1 | 1051,3 | 2816,6 |
|  | 0604 0810300 815 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 9,0 |
|  | 0605 4109900 813 Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 5,25 | 5,3 | 6,35 | 16,9 |
|  | 0503 6001600 801 Компенсационное озеленение | 0 | 0 | 395,0 | 395,0 |
|  | 0502 5224100 803 Адресная инвестиционная программа | 100,0 | 521,0 | 654,4 | 1 275,4 |
|  | Доходы ГПБУ УООПТ2 от приносящее доход уставной деятельности | 16,0 | 17,5 | 19,4 | 52,9 |
|  | 0412 3380100 813 Москомархитектура | 150,0 | 203,0 | 177,0 | 530,0 |
|  | 0412 1021013 803 ДДМС г.Москвы | 4,0 | - | - | 4,0 |
|  | 0411 0810100 815 ДНиПП г.Москвы | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
|  | 0503 6001400 801 ДЖКХиБ г. Москвы | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 20,0 |
|  | Всего по Программе: | 1847,15 | 2450,5 | 3137,95 | 7435,7 |
|  | Примечание: 1) финансовые показатели на 2014 год приведены без учета инфляции; 2) ГПБУ УООПТ – Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Управление ООПТ по административному округу г. Москвы», подведомственное ДПиООС г.Москвы |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 2009 г.; 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.. Общая площадь ООПТ регионального значения, (га); 14045; 15945; 17615; 18565. Количество ООПТ регионального значения, (га); 117; 131; 168; 312. Доля земельных участков, оформленных в постоянное бессрочное пользование ГПБУ УООПТ1 в % от всех участков, свободных от прав третьих лиц; 8,2; 40; 80; 90. Доля сторонних пользователей, заключивших охранные обязательства от общего числа сохраняемых на ООПТ пользователей в %; 38; 50; 70; 90. Доля земель сторонних хозяйствующих субъектов в границах ООПТ (в % от общей площади ООПТ); 40; 38; 35; 30. Инвентаризация зеленых насаждений на ООПТ (% площади, на которую имеются актуальные материалы инвентаризации от общей площади зеленых насаждений на ООПТ); 58; 70; 90; 100. Проведение экологической реабилитации после вывода сторонних пользователей нарушенных территорий (га); 8; 10; 30; 30. Количество очищенных и реабилитированных водных объектов (в том числе проектов на реабилитацию): родников (шт) малых рек (км) водоемов (га) площадь реабилитации (га); 15 19 19 360. Площадь восстановленных и поддерживаемых луговых, болотных и ксерофитных травянистых и травянисто-кустарниковых природных сообществ (в га); 0; 50; 130; 219. Площадь созданных и реконструированных зеленых насаждений на нарушенных участках (га); -; 40; 300; 466. Протяженность созданных и реконструированных защитных зеленых полос (км); 0; 0; 18,5. Количество зимующих видов птиц Красной книги Москвы (ед.); 33; 33; 33; 3. Количество зимующих водоплавающих птиц (тыс. ос.); 24; 20-25; 20-25; 20-25. Площадь заповедных участков на ООПТ (га); 0; 10; 100; 300. Площадь плантационных участков редких и лекарственных растений (га); 8,4; 8,5; 9,0; 10,0. Количество действующих и проектируемых экологических информационных центров; 6; 6; 6; 11. Количество обзорных вышек и площадок, в том числе для наблюдений за дикими животными; 1; 1; 6; 12. Количество обустроенных пикниковых точек; 80; 100; 120; 142. Количество участников ежегодных массовых природоохранных мероприятий на ООПТ (тыс. чел.); 200; 250; 00 600. Посетителей экологических; экскурсий на ООПТ (т с. чел); 7 35; 50; 65. Количество студентов, прошедших практику на ООПТ (чел); 420; 600; 800; 1000. Ежегодный тираж эколого-просветительской продукции об ООПТ (тыс. экз); 21; 30; 40; 100. Проектирование и устройство экологических троп на ООПТ, количество (ед.) протяженность (км):; 9 21; 13 28; 18 40; 26 62,1. Протяженность обустроенных велодорожек, км; 31; 36; 45; 57. Количество туалетов (мест): из них приспособленных для инвалидов:; 81 2; 150 20; 200 30; 250 40. Количество физкультурно-оздоровительных площадок; (ед) 22; 22; 8 30. |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Управление Программой осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют: -Департамент экономической политики и развития города Москвы; -Департамент финансов города Москвы; -Контрольно-счетная палата Москвы; Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы представляет ежегодно отчет о выполнении Программы: в Департамент экономической политики и развития города Москвы: до 1 марта - за отчетный год; до 15 ноября - за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год; Мэру Москвы - в I квартале. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Целевая программа сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 гг. (далее – Программа) является среднесрочным стратегическим планом развития особо охраняемых природных территорий в городе Москве.

Программа направлена на снижение негативного воздействия антропогенных факторов городской среды на условия труда и отдыха населения, сохранение природных сообществ со свойственной им флорой и фауной (природного биологического разнообразия) как необходимого условия для обеспечения экологической безопасности города Москвы и благоприятной среды проживания горожан.

Приоритетные направления в области сохранения и развития ООПТ предусмотрены постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2009 года № 1219-ПП "О Концепции целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013 гг.».

Концептуальные положения Программы учитывают взятый Правительством Москвы курс на оптимизацию расходования бюджетных средств за счет повышения эффективности и качества охраны, содержания и использования ООПТ, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач расширения сети ООПТ, обеспечения ее экологической и территориальной целостности, развития экологического образования и просвещения.

Территориальные и функциональные предложения Программы основаны на решениях, изложенных в Генеральном плане города Москвы, утвержденном Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и Законе города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве».

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.08.2009            № 782-ПП ДПиООС завершено в 2010 году реформирование организационной структуры системы управления ООПТ города Москвы. Существовавшие 16 ранее государственных учреждений по отдельным крупным ООПТ реорганизованы в 9 государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы «Управления особо охраняемых природных территорий по административным округам» (далее – ГПБУ УООПТ) для осуществлению охраны, содержания и использования всех ООПТ в границах административного округа города Москвы.

Программа содержит аналитический материал, систему целей и задач в области охраны, содержания и использования особо охраняемых природных территорий Москвы, а также перечень мероприятий.

Перечень мероприятий включает распределенные в соответствии с решаемыми задачами следующие группы мероприятий:

- мероприятия по совершенствованию нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения организации и функционирования ООПТ;

- общеорганизационные мероприятия, проводимые Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – ДПиООС);

- комплексы природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, проводимых подведомственными ДПиООС управлениями ООПТ по административным округам города Москвы, имеющими статус государственных природоохранных бюджетных учреждений, по утвержденным ДПиООС планам работ;

- мероприятия по созданию условий для сохранения и развития ООПТ, осуществляемые заказчиками Программы, исполнительными органами Правительства Москвы или организациями по заданию заказчиков, иными организациями.

Программа является базовым документом для разработки ГПБУ ООПТ совместно с префектурами административных округов среднесрочных планов управления ООПТ на 2012-2014 годы по административным округам. Планы управления ООПТ по административным округам подлежат согласованию с префектурами административных округов и утверждению руководителем ДПиООС г.Москвы.

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

1.1. Формирование сети ООПТ г. Москвы

1.1.1 Общие сведения

Первой крупной региональной ООПТ в Москве был природно-исторический парк «Битцевский лес», созданный распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12 мая 1992 года № 1153-РП. Решение о создании ООПТ в Москве в целях выполнения природоохранных, средообразующих, средозащитных, санитарно-гигиенических, рекреационных, ландшафтно-композиционных функции утверждено при разработке Генерального плана развития города Москвы Законом города Москвы от 10.12.1997 № 53. К 1999 году было создано 10 из 18 ныне существующих в Москве крупных ООПТ на площади около 15 тысяч га.

С 2005 года создание ООПТ в городе Москве осуществляется в соответствие со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве, утвержденной Законом города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве». Согласно указанному закону и постановлению Правительства Москвы от 30.09.2008 № 878-ПП «О ходе реализации Схемы сохранения и развития территорий природного комплекса города Москвы» в городе Москве должно быть 33 ООПТ, в том числе 1 национальный парк, 11 природно-исторических парка, 55 природных (в том числе ландшафтных, фаунистический и комплексных), 2 экологический парка, а также 220 памятников природы регионального значения. Согласно Генеральному плану города Москвы, утвержденному Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17, общая площадь всех ООПТ в городе Москве, включая участки сторонних пользователей, должна составлять около  22 тыс. га, (21 % территории города) и достигать 65 % всех озелененных и особо охраняемых природных территорий в городе Москве.

К 2010 году в Москве создана система ООПТ, которая включает 118 ООПТ в составе: национальный парк «Лосиный остров»; 10 природно-исторических парков, 7 заказников (природные, комплексные, ландшафтные) и 100 памятников природы, в том числе памятник природы «Серебряный Бор». Общая площадь всех ООПТ города Москвы на начало 2010 года составляет 17 526,60 га, из них площадь ООПТ регионального значения (то есть за исключением московской части национального парка «Лосиный остров») составляет 14 045 га.

1.1.2 Анализ проблем создания новых ООПТ

Постановлением Правительства Москвы от 23.11.2004 № 803-ПП утвержден порядок образования ООПТ, в соответствии с которым работы по подготовке материалов по образованию особо охраняемых природных территорий выполняются в 3 этапа:

сбор и анализ данных для подготовки материалов;

подготовка материалов;

согласование материалов.

По заказу Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» разработаны материалы на образование 25 особо охраняемых природных территорий, по которым ведется процесс согласования.

Основанием для определения площадей, границ и разработки материалов обоснований является Закона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве». В границы ряда указанных в законе ООПТ входят участки сторонних пользователей (кладбища, капитальные объекты, предприятия).

При согласовании материалов возникли следующие проблемы:

-  Планы префектур административных округов  по размещению объектов инфраструктуры и спорта, не предусмотренных Генеральным планом города Москвы, правилами землепользования и застройки в границах  планируемых к образованию ООПТ, в том числе яхт-клуба (комплексный заказник «Алтуфьевский»), конно-спортивной школы (ландшафтный заказник «Лианозовский»), горнолыжной трассы (природный заказник «Долина реки Горетовки») и др.

- Несанкционированное расширение кладбищ на территории, планируемые к образованию ООПТ (природные заказники «Бутовский», «Северный»). До настоящего времени работы по межеванию кладбищ по  фактическим границам захоронений не проведено, в связи с чем установить границы ООПТ и кладбищ не представляется возможным.

- Отказ сторонних пользователей от вхождения в состав ООПТ (природный заказник «Сосняк на Живописной улице» – ОАО «Учебно-оздоровительный комплекс «Октябрь», ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Митино» – ЗАО «Птицефабрика «Красногорская»).

- Повторное согласование (пересогласовывание) материалов об образовании ООПТ, первоначально при представлении материалов на государственную экологическую экспертизу (далее ГЭЭ) и при согласовании решения Правительства Москвы.

Повторные согласования значительно замедлили процесс создания ООПТ, снижают эффективность работ. Вместе с тем, согласно статье 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального должны содержать заключения по объекту ГЭЭ, обязательное требование о согласовании в законодательстве отсутствует.

1.1.3 Анализ проблем обеспечения территориальной целостности сети ООПТ и ее взаимосвязи с лесопарковой зоной города Москвы

Идеология создания ООПТ и объектов природного комплекса создана в 80-ей годы, когда было принято решения о формировании природно-экологического каркаса города как основы пространственной организации территории города. Одним из важнейших условий эффективного функционирования системы ООПТ является наличие пространственной взаимосвязи всех природных элементов, вместе образующих «природно-экологический каркас» включающих: «ядра», представляющие собой природные массивы с строгими ограничениями градостроительной деятельности, «буферные зоны», имеющие ограничения по использованию и «коридоры», как правило, линейные объекты озеленения или водные объекты (долины рек, каскады прудов).

Планировалось, что природные сообщества лесопаркового защитного пояса широкими клиньями ООПТ будут сходиться к центру города. Между собой ООПТ соединяются сетью бульваров и озелененных территорий общего пользования. Часть участков, предусмотренных под создание ООПТ или озелененных территорий общего пользования, была занята промышленными предприятиями, промзонами, горожами и складами. На период разработки плана, при общественной социалистической собственности на землю и имущество, его реализация была возможна, в том числе вывод промышленных предприятий.

Разработанная схема была принята в качестве основы при разработке Закона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», в котором указана перспективная площадь ООПТ в 24,8 тыс. га. При разработке схемы не в учитывались сложившиеся имущественные и земельные отношения, которые не допускают осуществление вывода ряда промышленных объектов и капитальных строений под создание ООПТ при оформленных в установленном порядке прав на землю и иные объекты недвижимости без выкупа или возмещению потерь.

В Генеральном плане города Москвы определена задача сохранения единой ландшафтной системы территорий города Москвы и Московской области, обеспечение непрерывности между природными территориями города Москвы и планируемыми ООПТ Московской области. Согласно генеральному плану г.Москвы площадь сети ООПТ уточнена с учетом сложившихся земельно-имущественных отношений и составляет 21,7 тыс. га.

Вместе с тем, в законодательстве Москвы, в том числе в Градостроительном кодексе города Москвы не отражена важность «природно-экологического каркаса», включающего непрерывность всех территорий незапечатанных почв и водных объектов, для обеспечения комфортной среды обитания и эффективного сохранения природного биологического разнообразия. Для сохранения и поддержания сети ООПТ в Москве придание статуса ООПТ большей части природных территорий.

Важнейшее значение для эффективного функционирования ООПТ имеет сохранение связи ООПТ Москвы с природными территориями Подмосковья. Реконструированная МКАД явилась непреодолимым барьером для проникновения в города и обмена для ряда видов животных (прежде всего земноводных, моллюсков и др. нелетающих беспозвоночных) и растений.

В 2008-2009 гг. усилилась угроза застройки лесных и иных природных территорий лесопарковой зоны города Москвы. До 2008 года уход за лесами в границах лесопаркового защитного пояса города Москвы (далее – ЛПЗП) осуществляли спецлесхозы, подведомственные Правительству Москвы. С 1940 года спецлесхозам было передано право градостроительного контроля и ведения лесного хозяйства в границах ЛПЗП, определенных еще постановлением Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. № 1433. Уходные работы в пригородных лесах осуществлялись за счет средств городского бюджета.

В соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2007 № 520-Р с 2008 года полномочия в сфере лесных отношений на территории Московской области закреплены за Российской Федерацией.

После передачи лесов в границах ЛПЗП общей площадью 54,2 тыс. га в ведение Рослесхоза, состояние лесов лесопарковой зоны города Москвы вызывает обеспокоенность жителей Москвы и Московской области: усиливается замусоривание территории, накапливается сухостой, повышается пожарная опасность. Как следствие, снижается рекреационная привлекательность лесов.

В декабре 2008 года приказом Рослесхоза без согласования с Правительством Москвы был утвержден Лесной план Московской области, согласно которому Управлением лесного хозяйства по Московской области и      г.Москва проводились аукционы по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков на 49 лет. Передача в аренду частным лицам участков лесов в рекреационных целях в ближайшем Подмосковье может привести не только к ограничению доступа жителей московского региона к местам традиционного отдыха, но и созданию прецедента для массовой застройки лесов Подмосковья, непосредственно примыкающих к Москве, полной утрате взаимосвязи природных территорий Москвы и Подмосковья. С 1990 по 2009 гг. территория ближнего Подмосковья (в радиусе примерно 20 км от МКАД) утрачено не менее 4% лесов. Примерно треть из них безвозвратно утрачена в результате застройки, остальные вырублены, но не восстановлены.

В условиях Подмосковья леса являются важнейшим элементом природной среды и используются для отдыха миллионами граждан. Массовая застройка лесов, в том числе через передачу их в аренду для осуществления рекреационной деятельности неизбежно приведет к нарушению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и к серьезным социальным конфликтам, особенно в прилегающих к Москве районах области.

1.1.4 Анализ проблем обеспечения экологической целостности сети ООПТ

При интенсивном развитии сети ООПТ города Москвы в границы ООПТ были включены участки сторонних пользователей. В отдельных случаях деятельность землепользователя и землевладельца не противоречит задачам создания ООПТ и не нарушает экологической целостности участка, не препятствует функционированию природных сообществ. Вместе с тем, в границах ООПТ выявлены многочисленные факты незаконного занятия и использования земельных участков гражданами и юридическими лицами, а также ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму ООПТ. Выявлено более 100 построек, являющихся объектами самовольного строительства.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. № 878-ПП «О ходе реализации схемы сохранения и развития территорий природного комплекса города Москвы» для функционирования ООПТ  ДПиООС г.Москвы, совместно с префектурами административных округов города Москвы, проведена  инвентаризация сторонних пользователей в границах ООПТ, составлены списки сторонних землепользователей (или землевладельцев) на ООПТ по каждому административному округу с указанием сроков реализации мероприятий по:

- выводу с ООПТ или перепрофилированию землепользователей, деятельность которых не соответствует режиму ООПТ;

- заключению охранного обязательства для землепользователей, подлежащих сохранению на ООПТ.

Общая площадь территорий сторонних землепользователей в границах ООПТ составляет 5 665,9 га ( 40 % всей площади ООПТ).

Из земель сторонних пользователей:

5 000,94 га (88,3% земель сторонних пользователей) - площадь пользователей подлежащих сохранению и заключению охранных обязательств;

664,96 га (11,7%) - площадь сторонних землепользователей предназначенных под вывод за пределы ООПТ, из которых:

215 га (3,8%) гаражно-строительные кооперативы  и автостоянки, а также различного рода «самозахваты» земель.

449,96 га (7,9%) строительные склады и другие коммерческие организации, деятельность которых противоречит режиму особой охраны ООПТ.

Всего по итогам инвентаризации выявлено 1112 предоставленных в пользование земельных участков, из них:

724 земельных участка занятых сторонними землепользователями (357 организаций и предприятий), не соответствуют режиму особой охраны и подлежащих выводу за границы ООПТ;

363 земельных участка с объектами сторонних землепользователей предназначены под сохранение и заключение охранных обязательств;

25 перепрофилируются с дальнейшим оформлением по ним охранных обязательств.

Таким образом, земельные участки, на которых осуществляется деятельность, противоречащая режиму особой охраны ООПТ, как правило, имеют малую площадь (в среднем 0,9  га), при этом оказывают значительное негативное воздействие (промышленное загрязнение, замусоривание и незаконная застройка).

Оформление охранных обязательств. В границах ООПТ города Москвы расположено 363 сторонних землепользователей, деятельность которых не противоречит режимам ООПТ и с которыми запланировано оформление охранных обязательств. На конец II квартала 2010 г. охранные обязательства заключены с 81 сторонними землепользователями.

В целях осуществления контроля за выполнением условий соблюдения охранных обязательств сторонними пользователями в границах ООПТ в статью 4.44 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» внесены дополнения о наложении административной ответственности на пользователей земельными участками в границах ООПТ за неисполнение условий, предусмотренных охранным обязательством.

Вывод сторонних пользователей. За период с 2008 по II квартал 2010 г. приняты судебные решения по выводу организаций, деятельность которых противоречит режиму ООПТ, и самовольных построек по 126 объектам общей площадью более 30 га, из них:

9 Гаражно-строительных кооперативов  площадью 17,67 га  и свыше 30 частных гаражей (ракушек) площадью 0,5 га;

2 ресторана на территориях ПИП  «Москворецкий» и «Битцевский лес»  площадью  1,46 га;

10 автомобильных сервисов площадью 2,9 га;

1 бетонный завод ЗАО «Бетон МСМ -1», расположенный на территории ПЗ «Долина реки Сетунь» площадью более 1,5 га;

7 складских помещений площадью 6,47 га.

В соответствии с исполнительными листами, за этот же период освобождено 218 земельных участков, снесены здания и строения.

На конец II квартала 2010 г. на рассмотрении в судах находятся более 40 исковых заявлений  по освобождению земельных участков, направленные в судебные инстанции ГПБУ УООПТ и Управами районов.

По данному направлению за период 2009 год  по II квартал 2010 года был снесен  91 объект и удовлетворено 145 исковых заявлений. На ООПТ ЮЗАО  г.Москвы освобождено 9 земельных участков и удовлетворено 17 исковых заявлений, а с  за границы ООПТ в ЗАО г. Москвы выведено 12 объектов и удовлетворено 25 исковых заявлений и  в судебных инстанциях на рассмотрении находятся 10 исковых заявлений. Информация о ходе освобождения земельных участков представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Перечень освобожденных земельных участков от зданий и сооружений за период 2008 по II квартал 2010 гг.

| Количество освобожденных земельных участков Ед / площадь | Наименование сторонних землепользователей |
| --- | --- |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО» |  |
| 4 / 1,46 га | ресторан «Витязь», «Сток – Терминал» , «Московская Топливная Компания», ООО «Бони-Ф» |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» |  |
| 12 / 2,7 га | ОАО «ГМС-Ландшафт» ООО «Крокус-петролиум», ЗАО ФСК «Конти», ЗАО «Тема», ОАО «ГМС-Ландшафт», ЗАО «МЖС», ЗАО «Соник-Дуо», СМУ 162 Мослифтмонтаж», ЗАО «Тема Сервис», АОЗТ «Мосстрой-93», АОЗТ «Мосэлектромонтаж-4», ЗАО «Зенит-1» ГСК "Родничок", АСК "Радуга - 97", ФГУ Поликлиника №2, ООО «РС Айсберри», |
| 89 / 15,3 га | ОКС «Огородник» |
| 22 / 3,7 га | СНТ «Речник» |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» |  |
| 91 / 1,5 га | (гаражи-ракушки) |

Таблица 2

Объекты сторонних пользователей, подлежащих выводу или сносу на ООПТ

| Ответственное ГПБУ УООПТ по административному округу | Кол-во сторонних пользователей | Состояние дел за период с 2008 по II квартал 2010 г.г. |
| --- | --- | --- |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» | 81 | – выведено 15 объектов; - принято но еще не исполнено судебных решений о выводе по 21 объекту; - в судебных инстанциях на рассмотрении в настоящее время 10 исковых заявлений; - более 35 пакетов документов подготавливаются для направления судебного иска. |
| ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО» | 89 | - 6 объектов снесено; - принято но еще не исполнено судебных решений о выводе по 28 объектам; - в судебных инстанциях на рассмотрении 4 иска; - более 25 пакетов документов подготавливаются для судебного иска |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» | 88 | – выведен (гаражи ракушки) 91 объект; - удовлетворено 145 исковых заявлений; - более 30 пакетов документов подготавливаются для судебного иска |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО» | 46 | – выведено 9объектов (снесено фактически 4); - удовлетворено 17 исковых заявлений; - 7 пакетов документов подготавливаются для судебного иска. |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» | 39 | - удовлетворено 4 исковых заявлений; - судебные иски по 5 объектам направлены в судебные инстанции; - 4 пакета документов подготавливаются для судебного иска. |
| ГПБУ «Управление ООПТ по ЮВАО» | 14 | выведен 1 объект; - удовлетворено 1 исковое заявление; - в настоящее время подано 7 судебных исков от Префектур и ДЗР - 5 пакетов документов подготавливаются для судебного иска. |
| Всего объектов подлежащих выводу/сносу: | 357 (объектов) – на 20.05.2010 | За период с 01.01.2009 по 20.05.2010 районными судами приняты решения об освобождении 62 земельных участков сторонних землепользователей |

Проблемы вывода сторонних пользователей за границы ООПТ:

1. Отсутствие полномочий у пользователей земельных участков – ГПБУ УООПТ. Земельно-правовые отношения по значительной площади земельных участков, предназначенных в постоянное (бессрочное) пользование ГПБУ УООПТ в настоящее время находятся в стадии оформления (установленный срок завершения землеустроительных работ IV квартал 2010 года).

2. Пассивность префектур административных округов в реализации поставленных задач и выделение участков на ООПТ с нарушениями действующего законодательства по решениям Префектур. Например, в Восточном административном округе г. Москвы на ООПТ расположено 39 сторонних землепользователей, из которых 29 объектов предназначены под снос как незаконное строительство и 9 объектов под вывод. На сегодняшний день выведен всего 1 объект и  на 3 объекта документы находятся в судебных инстанциях.

После закрепления земельных участков в постоянное бессрочное пользования, работы по выводу сторонних землепользователей и «самозахватов» будут значительно ускорены за счет подключения возможностей ГПБУ УООПТ.

На всех участках «самозахватов», в случае, если в судебном порядке не будет установлено ответственное за снос и рекультивацию территории лицо, будут проведены рекультивационные работы за счет средств бюджета города Москвы, предназначенных ДПиООС г. Москвы на содержание ООПТ.

Работа по оформлению земельно-имущественных отношений на земельные участки в границах ООПТ осуществляется на основании постановления Правительства Москвы от 28.04.2009 № 363-ПП «О мерах по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в городе Москве». Общая площадь ООПТ в г.Москве, подлежащая оформлению в постоянное (бессрочное) пользование ГПБУ УООПТ  составляет 7,3 тыс.га.

Получены свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования на 0,6 тыс.га (8,2%). Выполнены межевые работы и поставлены на кадастровый учет земельные участки площадью 2,8 тыс.га (38,4%), на которые право постоянного (бессрочного) пользования дирекциям ООПТ будет зарегистрировано до 30.06.2010.

По оставшимся 3,9 тыс.га (53,4 %)  по заказу ДПиООС будут проведены кадастровые работы до конца 2010 года.

Завершение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков ООПТ и оформление права постоянного (бессрочного) пользования значительно затрудняется по следующим причинам:

1) Длительное согласование Москомархитектурой границ земельных участков на их соответствие градостроительной документации (красным линиям), отказы в согласовании без указания конкретных замечаний по корректировке границ.

2) Отсутствие порядка взаимодействия между Москомархитектурой и ДЗР города Москвы, устанавливающего сроки согласования в Москомархитектуре границ земельных участков и формы выдачи заключения.

3) Изменение требований к документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в связи с изменением федерального законодательства. С 2010 года внесение сведений осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению».

В рамках Программы планируется осуществлять работы по межеванию всех вновь образуемых ООПТ, предоставляемых в постоянное пользование ГПБУ УООПТ ДЗР города Москвы из средств, предусмотренных в рамках Городской целевой программы «Развитие земельной реформы в городе Москве на 2010-2012 годы» в соответствии с Графиком образования ООПТ.

1.1.5. Выводы

Для завершения создания системы ООПТ и обеспечения ее экологической и территориальной целостности в перспективный период необходимо:

1) Создать предусмотренные законодательством города Москвы ООПТ используя следующие возможности:

1.1) представлять на ГЭЭ заключения органов исполнительной власти о создании ООПТ согласно установленному порядку, то есть без требования обязательного согласования материалов;

1.2) не включать в границы ООПТ земельные участки сторонних пользователей, деятельность которых не соответствует задачам ООПТ при наличии у землепользователя юридически оформленных прав на земельный участок и объектов капитального строительства в собствености.

2) Создать правовой механизм участия Правительства Москвы в сохранении природных территорий лесопарковой зоны Москвы, в том числе в части реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

3) Восстановить природные связи между ООПТ города Москвы (природно-исторический парк «Измайлово», природно-исторический парк «Кусково», природно-исторический парк «Косинский», усадьба «Узкое», ландшафтный  заказник «Теплый Стан»,  природный  заказник «Долина реки  Сетунь», ландшафтный заказник «Тропаревский» в комплексном заказнике «Переделкино») и природными территориями Московской области через:

- создание коридоров через МКАД, обеспечивающих обмен флоры и фауны, в том числе через обустройство долин малых рек и ручьев в местах пересечения МКАД;

- использование возможности закрепления права постоянного (бессрочного) пользования ценными в рекреационном и природном отношении лесными участками в Московской области за ГПБУ УООПТ города Москвы.

1.2. Анализ и оценка состояния природных комплексов и объектов

1.2.1. Общие сведения

Правительством Москвы с конца 1980-х годов поставлена задача сохранения природного растительного и животного мира. В целях реализации задачи в Москве ведется создание системы ООПТ, на которых установлен режим особой охраны, направленный, прежде всего, на сохранение и восстановление природных комплексов, местной флоры и фауны (природного биологического разнообразия).

Основы формирования системы ООПТ составили растительные  сообщества лесного типа, занимающие около 12 % территории города. В Москве более 40 лесных массивов, 39 % площади лесных сообществ составляют березняки, сосняки — 21 %, дубравы — 10 %, липняки— 18 % осиновые леса — 4 %, лиственничные леса — 3 %, ельники — 2 %, черноольшаники — менее 1 %. а также ивняки и леса с преобладанием иных твердолиственных пород деревьев (вяз, клен). В составе московских лесов имеются также участки насаждений (культур) ясеня пенсильванского, ели колючей, тополя бальзамического и других чужеродных пород, но они не являются местными лесными сообществами и не формируют самостоятельные местообитания. Несмотря на высокие антропогенные нагрузки, городские лесные сообщества сохранили основные черты присущие природным лесам, в том числе сохранили способности к самовосстановлению.

Основная часть природных и природно-антропогенных территорий Москвы расположена в её периферийных районах, в т.ч. за МКАД, которые оказались в границах Москвы при их расширении в 1960 и 1984 гг. В пределах современного мегаполиса эти ещё недавно загородные леса, луга и болота сохранили свои природные качества. В периферийной части Москвы выделяются пять самых крупных в черте города лесных массивов площадью от 700 до 3000 га – Лосиный Остров, Измайловский лес, Кузьминский лесопарк, Битцевский лес и Серебряный бор. На территории города помимо лесов сохранились и другие виды природных сообществ: луга, болота, поименные травянисто-кустарниковые растительные ассоциации долин малых рек. Луга в Москве занимают около 900 га (0,9 % территории города). Наиболее крупные массивы луговой растительности сохранились в Строгинской и Крылатской поймах р. Москвы, в Коломенском и в поймах рек Сетуни, Городни, Серебрянки, Язвенки, Химки, Лихоборки и других. На месте использовавшихся ранее сельхозугодий идет формирование луговой растительности.

Частично, луговые и лугово-болотные растительные сообщества включены в состав крупных особо охраняемых природных территорий — природно-исторических парков («Москворецкий», «Измайловский», Кузьминки-Люблино» и др), заказников («Долина реки Сетунь», «Долина реки Сходни в Куркино», памятника природы («Серебряный бор»). Естественные болота сохранились на площади около 100 га, из них верховые болота занимают 12 га. Фрагменты низинных болот уцелели по рекам Москве, Яузе, Серебрянке и др. Переходные  болота сохранились в национальном парке «Лосиный остров», природно-исторических парках «Измайловский», «Тушинский».

Протяжённость протекающих по территории Москвы в открытом русле и естественных берегах рек составляет почти 160 км. Самыми крупными среди них являются р.Москва и р.Яуза. Помимо крупных рек, речная сеть Москвы включает свыше 20 поверхностных рек и постоянных ручьев, сохранивших природные поймы и характерные для них растительный и животный мир. На незначительных участках в районах Молжаниновский и Косино-Ухтомский границы Москвы проходят по рекам Клязьма и Пехорка. На северо-западе города в пойме р.Москвы расположены образовавшиеся на месте бывших песчаных карьеров разные по размерам «заливы» – Спасский, Большой и Малый Строгинские, Чистый и Бездонка. В периферийных районах города насчитывается не менее 400 озер и прудов большинство из них искусственные — плотинного типа.

В целом, природные и природно-антропогенные территории Москвы отличаются весьма большим разнообразием образующих их лесных, луговых, околоводных и других местообитаний. В связи с малыми площадями, богатым видовым разнообразием и большим рекреационным потенциалом, открытые луговые, околоводные и водные природные сообщества имею наибольшую ценность в г. Москве для сохранения биоразнообразия и рекреации.

Луговые и болотные растительные сообщества, русла малых рек оказались наиболее уязвимы к антропогенному воздействию и нуждаются в особой охране, в том числе включению всех сохранившихся участков в состав новых создаваемых ООПТ, проведению специальных мероприятий на ООПТ по поддержанию этих сообществ. Площадь луговых травянистых сообществ сократилась вследствие застройки, зарастания лесом, либо после частого кошения и интенсивного преобразования в искусственный газон. Берега ряда московских рек и прудов в своё время были укреплены бетонными конструкциями, габионами или вертикальными ряжевыми стенками. Прибрежные травянистые сообщества, в первую очередь псамофитные (формирующиеся на песчаных грунтах), утратили свои природные качества и стали непригодными для обитания не только редких, но и самых обычных водных и околоводных видов животных и растений. Природные околоводные сообщества практически не формируются  на берегах водоемов  с искусственно созданной круто обрывающейся на глубину береговой линией.

Для сохранения луговых и прибрежных травянистых сообществ требуется проведение специальных мероприятий по поддержанию лугов и полян, препятствующих зарастанию и обеспечению особой охраны, в том числе от весенних палов.

1.2.2. Содержание водных объектов

В настоящее время значительное количество водных объектов находится в неудовлетворительном состоянии по гидротехническим, экологическим и эстетическим признакам. Они нуждаются в реабилитации с целью сохранения их как водной экосистемы, места отдыха для посетителей особо охраняемых природных территорий, естественных противопожарных резервуаров.

Для этой задачи в городе разработана и реализуются городская программа, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 октября 2008 г. № 1004-ПП «О Городской целевой среднесрочной программе по реабилитации малых рек и водоемов на территории города Москвы на 2009-2011 гг.».

В Городской целевой среднесрочной программе по реабилитации малых рек и водоемов на территории города Москвы на 2009-2011 гг. определены  объекты, находящиеся в аварийном состоянии, вызывающие возможность возникновения экологических, биологических и техногенных чрезвычайных ситуаций и  имеющие следующие негативные процессы:

- Загрязнение акватории, берегов хозяйственно-бытовым мусором и крупногабаритным мусором;

- Эрозионные процессы по берегам и откосам, в том числе спровоцированные хозяйственной деятельностью (неорганизационный сток с прилегающих территорий);

- Подтопление и заболачивание береговой линии;

- Заиление, отсутствие водного обмена или замедленный водообмен;

- Аварийное состояние гидротехнических сооружений (в том числе водовыпусков, водосбросов, водопровода подпитки);

Часть водных объектов, находящиеся в границах ООПТ, не стоят на балансе никакой организации, уход и содержание этих водных объектов практически не осуществляется. Вместе с тем, все водные объекты имеют важное рекреационное значение и их реабилитация и содержание должно быть направлено на реализацию целей программы.

1.2.3. Флора Москвы

Флора Москвы насчитывает около 800 видов сосудистых растений аборигенной флоры и еще несколько сотен одичавших и заносных видов. Среди деревьев и кустарников в столице около половины видов — выходцы из других регионов, но, как правило, все они специально высаживались. К ним относятся, например, лиственница европейская (встречается на Кавказе, в Центральной Европе), карагана древовидная или желтая акация (завезенная из Азии) и многие другие декоративные деревья и кустарники.

В 2000-2009 гг. на природных территориях Москвы были обнаружены 22 вида растений, которые считались отсутствующими или давно исчезнувшими в городе. Среди них главной ботанической достопримечательностью Москвы является пальчатокоренник балтийский, включенный в Красную книгу Российской Федерации.

Дендросады общей площадью 136,8 га существуют в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», заказниках «Теплый стан»  и «Петровско-Разумовское».

В природно-исторических парках «Битцевский лес», «Москворецкий», заказнике «Долина реки Сходни в Куркино», природно-историческом заповеднике «Горки» созданы плантации по разведению редких, включенных в Красную книгу Москвы, растений для их последующего расселения на экотропах и в заповедных участках. Продолжаются работы по выращиванию лекарственных растений («аптекарские огороды») и организации демонстрационных участков растений, занесенных в Красную книгу города Москвы, в том числе околоводной и луговой растительности.

1.2.4. Фауна Москвы

На территории Москвы в состоянии естественной свободы обитает около 280 видов диких позвоночных животных, число обитающих в Москве видов различной систематической принадлежности, включая виды, занесенные в Красную книгу Москвы, представлено в таблице 3.

Таблица 3

Число видов позвоночных животных, обитающих на территории Москвы

| Систематические классы позвоночных животных | Общее число видов | Число редких видов, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях Москвы |
| --- | --- | --- |
| Рыбы | 35 | 8 |
| Земноводные | 8 | 6 |
| Пресмыкающиеся | 3 | 3 |
| Птицы | 193 (121 гнездится) | 57 |
| Млекопитающие | 41 | 13 |

Относительно высокое разнообразие животного мира в городе обусловлено присутствием крупных лесных массивов и мозаичностью местообитаний, в том числе наличием прудов и озер, пойм малых рек с кустарниковой и луговой растительностью, суходольных лугов, скверов и бульваров. Положительное влияние на сохранение видового разнообразия оказывала долгое время тесная связь местообитаний с лесопарковым защитным поясом города Москвы. Большое значение для животных в городе имеют водные объекты и долины малых рек, где обитают около 100 видов птиц, все отмеченные виды земноводных и рыб.

Среди млекопитающих, постоянно обитающих в городе, встречаются типичные для лесов средней полосы России зайцы (русак и беляк), ласка, горностай, лиса, обыкновенный ёж, обыкновенная бурозубка, крот европейский, серая крыса, домовая, полевая и малая лесная мыши, серая и рыжая полевки.

В течение последнего десятилетия в Москву вернулись бобры, создавшие поселения на реках Химке в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и Сетуни (заказник «Долина р. Сетунь»). Жители прилегающих к ООПТ районов выражают активную позицию в сохранении и улучшении условий жизни бобровых семей, осуществляют подкормку бобров в зимний период.

В национальном парке «Лосиный остров» постоянно обитают лоси, которые также регулярно заходят на территорию природно-исторического парка «Сокольники».

По итогам наблюдений последних лет, в том числе проведенных в 2010 году зимних маршрутных учетов зверей за в последние 10 лет в пределах МКАД можно констатировать сокращение численности зайца беляка, горностая, лисы, а также ежа, крота, всех видов землероек и летучих мышей, некоторых из видов лесных и луговых мышей и полевок. По-прежнему хорошо себя чувствуют в городе домовая и полевая мыши, белка, ласка.

Ежегодно на ООПТ проводятся мероприятия по подкормке белок и зайцев, по обращениям граждан планируется проведение биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания бобров (подкормка, охрана нор и плотин).

Птицы. Благодаря изменениям ландшафта и поведения птиц в Москве растет численность ястреба-тетеревятника, сокола-пустельги, дубоноса, кряквы, синицы-лазоревки. Пустельга сейчас не только выводит птенцов в Москве, но иногда остается зимовать. В Москве отмечены гнездования 3-х видов птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации (сокол-сапсан, средний пестрый дятел и белая лазоревка (князек)).

Растет роль города как места зимовки для птиц. За последние 20-30 лет сформировались постоянные зимовки сизой, серебристой и озерной чаек (около 1500 особей), кряквы (20-22 тыс. особей), гоголя (около 800), огаря (до 600), хохлатой чернети (около 100). Также на зимовках можно встретить лутка (малый крохаль), большого крохаля, морянку, морскую чернеть. В периоды сильных морозов, например в зиму 2009/2010, условия существования такого большого поголовья водоплавающих сильно ухудшаются. Москвичи добровольно  оказывают помощь птицам и приносят корм к полыньям. Зимой, в периоды сильных морозов, в целях предотвращения массовой гибели птиц необходимо планировать подкормку водоплавающих. Для сохранения и обеспечения условий существования птиц в г. Москве организуется подкормка для некоторых насекомоядных видов воробьиных видов птиц, изготавливаются и развешиваются искусственные гнездовья.

В целях мониторинга ежегодно в течение  более 25 лет учеными Москвы осуществляются учеты водоплавающих и воробьиных птиц с массовым участием орнитологов-любителей. С 2000 года проводится весенний учет поющих соловьев «Соловьиные вечера в Москве». По данным учетов, количество поющих соловьев весной в отдельные годы превышает 1000 птиц.

Амфибии и рептилии. В Москве  можно встретить 11 подмосковных видов амфибий и 4 вида рептилий (уж, ящерицы прыткая и живородящая и веретеница), но относительно обычной можно назвать только озерную лягушку. Веретеница ломкая в столице встречается только в границах Национального парка «Лосиный остров» и занесена в Красную Книгу города Москвы. На популяцию лягушек изолированность участков и рекреационный пресс оказывает  весьма значительное воздействие, численность их сокращается. Требуется уделить особое внимание вопросу поддержания численности земноводных.

Рыбы. В настоящее время в Москве водится 36 видов рыб, преобладают плотва, лещ и окунь. Наибольшее видовое разнообразие ихтиофауны отмечено на участках реки при вхождении её в город (Строгино, Кунцево, Мневники), где встречается от 24 до 27 видов. В центральных районах города число видов резко сокращается — до 10-13, а местами — до 2-5 (Краснохолмский мост, устье Яузы). В Красную Книгу Москвы занесено 10 видов рыб: подуст, елец, голавль, язь, чехонь, жерех, линь, сом, налим, обыкновенный подкаменщик.

В прудах значительный пресс на местную ихтиофауну оказывает интродуцент ротан-головешка, занесенный с Дальнего Востока в 60-х годах. В связи с отсутствием организованных в установленном порядке рыбопромысловых участков, мероприятия по воспроизводству рыб и управлению видовым составом не осуществляются.

В ряде прудов регулярно отмечаются заморные явления, для предотвращения которых необходимо проводить профилактические мероприятия: очистку зеркала и дна в осенний период и сверление и поддержание лунок для аэрации зимой.

Красная книга Москвы. В 2001 г. учреждена Красная книга города Москвы – официальный документ Правительства Москвы, в котором приводится перечень редких и исчезающих видов животных и растений и заложена программа действий по сохранению и восстановлению их на территории города. В 2010 году подготовлено второе издание Красной книги Москвы, в котором отражены изменения, произошедшие в состоянии популяций включенных в Красную книгу Москвы животных и растений.

Правовая защита диких животных в городе Москве, в том числе занесённых в Красную книгу города Москвы, обеспечивается, помимо требований федерального законодательства, только отдельными положениями Законов города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» и «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

1.2.5. Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Численность хищных диких млекопитающих (ласка, горностай, лиса, хорь) в пределах города по данным зимних маршрутных учетов 2010 года составляет  менее 100 особей,  проникновение их с территории Московской области через МКАД практически невозможно. Адаптированные к условиям города дикие хищники избегают контакта с человеком и домашними животными.

В ходе зимнего маршрутного учёта диких животных 2010 года была проведена оценка численности  безнадзорных собак на ООПТ. Численность обнаруженных в зимних стаях на ООПТ одичавших собак превышает 500 особей. Данный показатель не стабилен по причине его ежегодного увеличения в летне-осенний период, а также проведения мероприятий по отлову безнадзорных собак.

Таким образом, дикие животные на природных территориях не могут расцениваться как носители и источник возникновения опасных для человека заболеваний. Основным источником опасности распространения бешенства, лептоспироза и иных опасных для человека заболеваний, передаваемых животными, могут быть безнадзорные одичавшие собаки.

В течение 2008-2009 годов в пределах ООПТ зафиксировано 5 случаев нападения одичавших собак на людей, один из них с летальным исходом («ПИП «Измайлово» в 2008 году), за этот период поступило более 200 жалоб граждан на агрессивное поведение безнадзорных собак на ООПТ.

За период 2008-2009 годов по заявкам дирекций и окружных Управлений  ООПТ по САО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО службами по отлову с особо охраняемых природных территорий изъято 154 безнадзорные собаки, за 1 полугодие 2010 года - 14 особей.

Ущерб, наносимый безнадзорными собаками диким животным, значителен и выражается в негативном влиянии на численность таких видов, как заяц-беляк, заяц-русак, белка, ёж обыкновенный, водоплавающие и низко и открыто гнездящиеся птицы (соловьи, пеночки, славки).

Одичавшие безнадзорные собаки на ООПТ ведут себя как дикие хищники с высокой экологической пластичностью и практически уже не могут становиться домашними животными.

1.2.6. Мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира

В период с 2004 по 2007 год мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на ООПТ осуществлялись в рамках постановления Правительства Москвы от 2 марта 2004 г. № 116-ПП «О мероприятиях по восстановлению естественных растительных сообществ и увеличению численности редких животных на особо охраняемых природных территориях города Москвы».

В 2008-2009 гг. продолжалось выполнение указанных мероприятий в рамках Целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2006 г. N 219-ПП «О целевой среднесрочной экологической программе города Москвы на 2006-2008 годы», актуализированной и пролонгированной до 2010 года постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2008 г. № 946-ПП «Об актуализации мероприятий целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 гг. с разработкой мероприятий до 2010 года».

В 2009 году функционировали вольерные комплексы на 9 ООПТ: природно-исторических парков «Москворецкий», «Царицыно», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Измайловский», памятника природы «Серебряный Бор», комплексного заказника «Петровско-Разумовское», ландшафтного заказника «Теплый Стан», природного заказника «Воробьевы горы». На всех ООПТ вывешены бельчатники, скворечники, дуплянки, домики для рукокрылых млекопитающих и другие искусственные гнездовья для птиц и млекопитающих, устроены подкормочные площадки для животных

В рамках указанных программ в 2004-2008 гг. были проведены мероприятия по повышению численности отдельных видов животных:

млекопитающих (белок, ежей, зайцев);

дневных и ночных хищных птиц (пустельга, ушастая сова), уток;

земноводных и пресмыкающихся (обыкновенного и гребенчатого тритонов, прудовой и травяной лягушек, серой и зеленой жаб, ужа обыкновенного, живородящей ящерицы).

Проведенные в течение 2004-2008 гг. мероприятия по отлову и выпуску отдельных видов земноводных, пресмыкающихся, птиц и зверей без учета сложных взаимосвязей в природных сообществах и приоритета сохранения и улучшения мест обитания оказались неэффективными, не привели к закреплению выпущенных животных на ООПТ. Одним из сильных сдерживающих факторов для ряда наземно гнездящихся птиц, зверей (например, зайцев) и земноводных является высокая численность на ООПТ безнадзорных одичавших собак. Преобразование и фрагментация местообитаний, изолированность мест обитания для мало способных к расселению беспозвоночных, а также амфибий и рептилий приводят к утрате природного генетического разнообразия, резкому сокращению численности и исчезновению. В частности, постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 1047-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2001 г. № 634-ПП» утверждено решение об исключении из списка Красной Книги Москвы ряда видов, в том числе князька (европейская белая лазоревка, Parus cyanus cyanus), включенного в Красную книгу Российской Федерации.

Обеднение фауны, в том числе видового состава птиц связано, в основном, с  застройкой, прокладкой линейных объектов, а также экологически необоснованным благоустройством и утратой взаимосвязи с окружающими Москву природными территориями после реконструкции МКАД.

Наряду с негативными процессами обеднения фауны отмечено приспособление ряда диких видов к городской среде (лось, бобр, черный хорь, большой, средний и малый пестрые дятлы, ястреб-тетеревятник и др.), наблюдается рост их численности, появляется возможность для реинтродукции редких видов (например, князька (белой лазоревки), увеличение популяции серой куропатки).

Международная практика сохранения дикой природы в городах позволяет выявить сформулировать следующие принципиальные подходы:

- приоритет в сохранении важных для редких животных и растений  природных свойств сообществ над охраной отдельных видов;

- создание единого пространственного экологического каркаса;

- применения активных методов управления объектами животного мира, в том числе регулирование численности отдельных видов животных и растений;

- обязательное планирование мероприятий по обеспечению санитарно-эпидимеологической безопасности и сохранения редких видов;

- сохранение природных качеств растительных сообществ, их видового разнообразия и способности к самовосстановлению;

- реинтродукция редких и исчезающих видов животных и растений через искусственное разведение и создание синантропных группировок.

Обедненный характер фауны и флоры в городских агломерациях создает благоприятные условия для успешной реинтродукции в городских агломерациях исчезающих видов животных и растений, испытывающих конкуренцию в их естественном окружении.

1.2.7. Выводы и заключения

Для сохранения природного биологического разнообразия на ООПТ Москвы необходимо осуществление следующих мероприятий:

1) Обеспечение пространственной взаимосвязи природных и озеленённых территорий внутри Москвы, создание «зеленых коридоров» и защитных полос.

2) Максимальное сохранение лесов и иных природных ландшафтов лесопарковой зоны города Москвы.

3) Экологическая реставрация (восстановление природных качеств) нарушенных хозяйственной деятельностью природных и озелененных территорий.

4) Создание в Москве в кратчайшие сроки новых ООПТ согласно действующему законодательству.

5) Установление заповедных зон на ООПТ в местах обитания видов животных и растений, включенных в Красную книгу Москвы, относящихся к 1-й и 2-й категориям редкости, ограничение рекреационного использования таких заповедных зон, не допускать преобразования ландшафта.

6) Разработка и внедрение в практическую деятельность экологически и экономически оправданных нормативов и регламентов сохранения, восстановления и охраны естественных (лесных, луговых, болотных, водных) сообществ на ООПТ, а также создания, содержания и охраны искусственно создаваемых и поддерживаемых озеленённых территорий; без ущерба для живой природы, с обязательным сохранением условий для обитания на них редких и исчезающих  видов животных и растений.

7) Удаление с ООПТ безнадзорных собак, причиняющих значительный  ущерб животному миру Москвы и являющихся для ряда редких видов животных лимитирующим фактором их существования в городе, а также опасных для посетителей ООПТ, в том числе как очаг заболеваний (бешенство, лептоспироз и др.).

8) Проведение научных исследований в области формирования и функционирования природных экосистем и их компонентов в крупных городских агломерациях, ведение на каждой ООПТ мониторинга природных сообществ, растительного и животного мира как основы сохранения и восстановления биологического разнообразия.

9) Разработка и реализация специальной программы восстановления редких видов животных и растений  в Москве, в частности серой куропатки и белой лазоревки (князек) в качестве пилотных проектов международного значения.

10) Разработка Планов управления и реализация для каждой ООПТ первоочередных мероприятий и по выявлению и сохранению объектов животного и растительного мира.

11) Вовлечение населения в осуществление природоохранных мероприятий, в том числе развешивание искусственных гнездовий, подкормку животных, регулярные учеты животных и мониторинг растительности, помощь в инспектировании и другие мероприятия.

1.3. Анализ и оценка состояния и проблем развития охраны, содержания и использования ООПТ г. Москвы

1.3.1. Охрана  ООПТ

Для осуществления охраны природных территорий в состав каждого государственного природоохранного учреждения города Москвы входит специальное подразделение – служба охраны, а также государственные инспекторы входят в состав территориально-производственных отделов. В 2010 году численность инспекторского состава по охране ООПТ, (далее – госинспекторов ООПТ) составила 255 человек (24 % численного состава), включая главного государственного инспектора ООПТ -  директора ГПБУ УООПТ по должности, его заместителя по охране, а также 173 госинспектора и специалистов отделов охраны, 64 старших госинспектора.

Наибольшее количество выявленных нарушений зафиксировано госинспекторами ООПТ на следующих территориях:

природно-исторический парк «Измайлово» - 247 протоколов;

природно-исторический парк «Москворецкий» - 148 протоколов;

природный заказник «Долина реки Сетунь» - 103 протокола.

Наиболее часто составлялись протоколы по правонарушениям, предусмотренным следующими статьями КоАП города Москвы:

- нарушение режимов охраны и использования ООПТ и их охранных зон (ст. 4.2), в том числе разжигание костров вне отведенных мест (около 49,0 % от общего количества протоколов);

- неправомерный въезд, передвижение, размещение транспортного средства на ООПТ (ст. 4.47) – (44 %).

- нарушение правил содержания домашних животных: появление с собакой без поводка (ст. 5.1, п. 4) – (5 %);

- осуществление хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ в отсутствие охранного обязательства (ст. 4.44) – (менее 2 %);

- уничтожение объектов животного и растительного мира (ст. 4.21, п. 1) — (0,1 %).

В целях предупреждения неправомерного въезда на ООПТ установлено 893 устройства и сооружения, препятствующих въезду автотранспорта (шлагбаумы, надолбы, бетонные блоки), 2015 пог. м ограждений, а также 1052 информационных щита и предупредительных аншлага с информацией о режимах охраны ООПТ.

1.3.2. Растительные пожары и противопожарное обустройство

Растительные пожары на московских ООПТ, прежде всего, связаны с весенними поджогами сухой травы. Охранные, профилактические и эколого-просветительские мероприятия позволяют снизить количество и площадь возгораний.Так, в 2009 году произошло 65 возгораний, общая  площадь пожаров составила 11 га, из них лесная 0,9 га. Применение усиленных мер противопожарной охраны в пожароопасный период 2010 года позволило сократить количество возгораний до 7 и  площадь растительных пожаров менее 3 га, из них площадь лесных пожаров менее 0,01 га (1 дерево).

Вместе с тем, противопожарное обустройство в последние годы на ООПТ не проводилось. Следствием этого является зарастание минерализованных полос, недостаток индивидуальных средств тушения пожаров, в том числе ранцевых огнетушителей и иного оборудования для первичного тушения пожаров. Отсутствие возможности подъезда не позволяет использовать ряд водоемов на ООПТ в качестве противопожарных. Полностью отсутствуют видеосистемы раннего обнаружения пожаров, широко используемые в лесном хозяйстве Московской области и национальных парках («Лосиный остров», «Плещеево озеро» и др.).

1.3.3. Разработка и реализация документов по регулированию градостроительной деятельности на ООПТ

Режимы регулирования градостроительной деятельности на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы устанавливаются в составе территориальных, отраслевых схем, проектов планировки ООПТ.

Из 18 крупных ООПТ Москвы:

– на 13 ООПТ градостроительная документация разработана, утверждена Правительством Москвы и практически полностью реализована (площадь 9 726,40 га – 69%);

– на 2 ООПТ (природный заказник «Воробьевы горы» и ландшафтный заказник «Тропаревский») документация разработана, но не утверждена (площадь 366,70 га – 2,61%);

– на территорию природно-исторического парка «Москворецкий» Москомархитектурой проводятся работы по разработке территориальный схемы сохранения и развития (площадь 3 332,00 га – 23,72%).

– на территорию природно-исторического парка «Останкино» до настоящего времени градостроительная документация не разрабатывалась (площадь 620,00 га – 4,41%).

- национальный парк «Лосиный остров» имеет статус ООПТ федерального значения (площадь в Москве 3 481,50 га), на которую в соответствии с федеральными законами проекты планировок, территориальные и отраслевые схемы не разрабатываются. Детальная информация по реализации проектов представлена в таблице 4.

Таким образом, работы по обеспечению градостроительной документацией на ООПТ находятся в завершающей стадии выполнения, на 71,6% площади ООПТ разработана и реализуется документация по планировке.

Таблица 4

Реализации принятых Правительством Москвы решений по разработке и исполнению  проектов планировки и территориальных схем на ООПТ

| Название ООПТ | Градостроительная (планировочная) документации | ППМ, которым она утверждена | Реализация решений данных в ППМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино» | Проект планировки | ППМ от 26.11.2002 № 979-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Измайлово» | Территориальная схема | ППМ от 16.06.2009 № 559-ПП | Выполнения предусмотрено до конца 2011 года |
| Природно-исторический парк «Царицыно» | Проект планировки | ППМ от 29.11.2005 № 957-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» | Проект планировки | ППМ от 21.09.2004 № 633-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Тушинский» | Территориальная схема | ППМ от 01.11.2005 № 863-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Битцевский лес» | Территориальная схема | ППМ от 24.10.2006 № 824-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» | Проект планировки | ППМ от 26.03.2002 № 209-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Косинский» | Проект планировки | ППМ от 14.11.2006 № 901-ПП | Поручения выполнены |
| Природно-исторический парк «Сокольники» | Проект планировки | ППМ от 28.04.2009 № 367-ПП | Выполнение предусмотрено до конца 2011 года |
| Природный заказник «Долина реки Сетунь» | Территориальная схема | ППМ от 06.06.2006 № 378-ПП | Поручения выполнены |
| Ландшафтный заказник «Теплый Стан» | Проект планировки | ППМ от 24.12.2002 № 1034-ПП | Поручения выполнены |
| Комплексный заказник «Петровско-Разумовское» | Проект планировки | ППМ от 16.03.2004 № 144-ПП | Поручения выполнены |
| Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в районе Молжаниновский» | Проект планировки | ППМ от 18.12.2007 № 1088-ПП | Поручения выполнены |
| Памятник природы «Серебряный бор» | Проект планировки | ППМ от 27.01.2004 № 31-ПП | Поручения выполнены |

Вместе с тем, за период, прошедший с разработки и утверждения проектов планировки (5-8 лет) произошли изменения и приняты решения Правительством Москвы по размещению ряда объектов, в том числе спортивного назначения в границах ООПТ. Для реализации принятых решений потребуется внесение изменений в действующие градостроительные документы, в том числе изменение зонирования и разработка проектов планировки и иной документации по планировке.

1.3.4. Ведение государственного кадастра ООПТ

Формирование государственного кадастра особо охраняемых природных территорий города Москвы осуществляется на основании ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.1996 № 1249 «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий», ст.16 Закона города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 19.02.2002 № 139-ПП «Об Утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий города Москвы».

ДПиООС г. Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.10.2003 № 824-ПП «Об утверждении организационно-технического регламента получения, хранения, обновления и предоставления пользователям кадастровой информации об особо охраняемых природных территориях и объектах города Москвы» завершена работа по вводу данных в автоматизированную информационную систему «Кадастр особо охраняемых природных территорий» (далее - АИС «Кадастр ООПТ») по всем ООПТ регионального значения (природные заказники, природно-исторические парки, памятники природы).

Ввод в промышленную эксплуатацию АИС «Кадастр ООПТ» планируется осуществить в 2011 году.

1.3.5. Содержание зеленых насаждений на ООПТ

Содержание зеленых насаждений - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Содержание, реконструкция и создание новых объектов озеленения на природных и озелененных территориях, а также ООПТ, согласно действующему законодательству, должно осуществляться в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы (утвержденны постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»). Указанные правила не учитывают способность природных экосистем, составляющих большую часть ООПТ, к самоподдержанию и самовосстановлению.

Природные экосистемы обладают способностью к самовосстановлению и поддержанию стабильности за счет высокого биологического разнообразия, многокомпонентности системы. Использование этих способности природных экосистем на практике позволяет значительно сократить финансовые затраты на уход при одновременном улучшении природных качеств естественных лесных и луговых экосистем, их эстетической, познавательной и рекреационной привлекательности.

Анализ показал, что природные качества растительных сообществ (болота, луга, травянисто-кустарниковые комплексы и леса) недостаточно используются в городском хозяйстве, следствием чего явилось ухудшение природных качеств (см. раздел 1.2) и повышенные удельные затраты на уход и содержание (таблица 5).

Таблица 5

Сравнительная характеристика удельных затрат

на содержание различных и видов зеленых насаждений

| Виды объектов озеленения | Удельные затраты на содержание зеленых насаждений (в тыс. руб/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средние за период 2005-2008 гг. | Плановая потребность на 2009 г. | Фактическая на 2009 г. | Планируемая на 2014 г. |
| Зеленые насаждения на ООПТ, находящиеся в ведении ДПиООС г.Москвы | 39,5 | 219,4 | 42,0 | 30,0 |
| Зеленые I категории в ведении ДЖКХиБ | 302,2 | 1185,0 | 311,6 | нет данных |
| Зеленые насаждения в ведении префектур | 116,1 | 831,8 | 106,4 | нет данных |

Введение нового регламента, учитывающего природные качества экосистем и рекреационные нагрузки и функциональное назначение различных зон позволит снизить удельные затраты на содержание природных зеленых насаждений на ООПТ, учитывая создание новых ООПТ на 29% к 2014 году (без учета индекса инфляции) за счет отказа от дорогостоящих и неэффективных с природоохранной точки зрения работ, виды и объёмы которых привнесены на ООПТ из практики содержания озеленённых территорий общего пользования, имеющих иное функциональное назначение.

1.3.6. Благоустройство ООПТ

Для отдыха москвичей и гостей столицы на ООПТ, находящихся в ведении ДПиООС, создано более 10 тыс. рекреационных объекта, в том числе детские и физкультурно-оздоровительные площадки, беседки и пикниковые точки и др. Наибольшее рекреационное обустройство характерно для памятника природы «Серебряный бор», природных заказников «Воробьевы горы» и «Тропаревский», природно-исторических парков «Битцевский лес». Информация по существующей инфраструктуре  ООПТ представлена в таблице 6.

Таблица 6

Развитие рекреационной  инфраструктуры и благоустройства на ООПТ

| Объекты благоустройства | Общее количество | Территории наибольшего развития |
| --- | --- | --- |
| оборудованные места для отдыха | 4979 | ПИП «Битцевский лес», ПЗ «Воробьевы горы», ПЗ «Тропаревский» |
| пикниковые точки (площадки для пикников | 80 | ПП «Серебряный бор», ПЗ «Долина реки Сетунь», ПЗ «Тропаревский» |
| пункты проката спортинвентаря | 7 | ПЗ «Воробьевы горы», ПИП «Битцевский лес» и «Кузьминки-Люблино» |
| детские площадки | 122 | ПИП «Измайлово», «Битцевский лес», ЛЗ «Теплый стан» |
| физкультурные площадки | 24 | ЛЗ «Теплый стан» ПЗ «Тропаревский», Спецлесхоз «Красногорский» |
| протяженность экологических троп | 9/21 км | Природно-исторический заповедник-спецлесхоз "Горки", "Долина реки Сходня в Куркино", ПИП «Битцевский лес» |
| информационные щиты и предупредительные аншлаги | 1113 | ПЗ «Воробьевы горы», "Долина реки Сходня в Куркино", Комплексный заказник "Петровско-Разумовское |
| туалеты приспособлено для инвалидов | 81 2 | «Серебряный бор», «Покровско-Стрешнево», ЛЗ «Воробьевы горы» ПЗ «Воробьевы горы» |

1.3.7. Эколого-просветительская деятельность

Экологическое просвещение является одним из важнейших направлений работы и осуществляется специальными подразделениями в составе каждого  ГПБУ УООПТ. Общая численность работников экологического просвещения и экскурсионной деятельности составляет 71 специалист. Работа осуществляется по следующим направлениям:

- разъяснительная работа с посетителями ООПТ о соблюдении режима природопользования и поведения на ООПТ;

- организация экологических и природно-ориентированных кружков и секций;

- организация выставок и экспозиций «под открытым небом»;

- проведение бесплатных тематических экскурсий на ООПТ;

- организация летних детских экологических лагерей неполного дня;

- взаимодействие с общественностью, освещение в средствах массовой информации;

- рекламно-издательская деятельность;

- организация школьной и студенческой учебной и научно-исследовательской деятельности;

- организация отдыха и физкультурно-оздоровительной деятельности населения;

- организация экологических праздников, фестивалей, акций;

- проведения природоохранных мероприятий, в том числе с привлечением волонтеров (добровольцев).

В 2008-2010 годах значительно увеличился спрос населения на эколого-просветительские услуги, предоставляемые ГПБУ УООПТ на безвозмездной основе, а также желание участия в мероприятиях, проводимых на ООПТ города. В различных праздниках, викторинах и природоохранных акциях приняло участие 196 тысяч человек (75 тыс. в 2008 году). В 2009 году на ООПТ действовало 6 информационных центров и более 20 постоянных выставочных экспозиций и музеев природы, которые посетило 37 тыс. человек. Расширена практика проведения школьных экскурсий на ООПТ.

По состоянию на 2009 год на ООПТ проводятся бесплатные экскурсии по экологической тематике для более 27 тыс. человек, преимущественно школьников. На территории трех природно-исторических парков Москвы - «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино» и «Измайлово» открыты вольерные комплексы - «Уголки домашних животных» с козами и овцами, комплексы включены в экскурсионные программы.

Осуществляется выставочная деятельность, направленная на популяризацию экологических знаний, привлечение внимания горожан к уникальности живой природы города, ее сохранению и восстановлению. В 2009 году было организовано и проведено 20 различных выставок (художественные, фото, детские и др.), организованы 50 конкурсов, по результатам которых были проведены выставки работ победителей детского рисунка, фоторабот, литературных работ, конкурсы поделок из природных и неприродных материалов, а также на лучшую кормушку для птиц.

За предшествующий период высокую природоохранную и воспитательную эффективность имели летние лагеря для школьников дневного пребывания, в них принимает участие около 3,5 тысяч человек и международные волонтерские лагеря (природно-исторический парк «Битцевский лес»).

Программа экологических лагерей сочетает проведение занятий по изучению природы, истории и культурного наследия с активным отдыхом.

Деятельность по сохранению ООПТ Москвы широко освещается в СМИ. Только за 2009 год вышло 838 сюжетов по центральному и кабельному телевидению, в которых освещалась информация о природных территориях и деятельности ГПБУ УООПТ.

Общий тираж ежегодных публикаций об ООПТ, в том числе буклетов, листовок и карт составляет 10 – 12 тысяч, что явно недостаточно для многомиллионного города.

Существенная роль на ООПТ Москвы отводится вовлечению школьников в научно-практическую работу. Силами сотрудников дирекций, коллективов педагогов, преподавателей профильных ВУЗов и специалистов на природных территориях проводится экологический школьный мониторинг состояния воздушной среды, водных объектов, почвы, животного и растительного мира.

В 2009 году на ООПТ г. Москвы практику проходили 420 студентов из 33 ВУЗов города Москвы.

Традиционной и высокоэффективной формой работы с населением, прежде всего молодежью, является проведение конкурсов, традиционных праздников и экологических акций. Ежегодно проводятся следующие международные и общегородские праздники: Международный день воды, Международный день птиц, Международный день Земли, «Марш парков», Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день животных, Всемирный день охраны мест обитания, «День парка», День заповедников и национальных парков, День земли, День города, «День Москвы-реки», «Масленица», «Международный день охраны окружающей среды» с организацией Экологического фестиваля в Лужниках.

Всего в год проводится до 500 экологических акций, наиболее массовые из них: «Час Земли», «Покорми птиц зимой», «Марш парков», «Соловьиные вечере в Москве», «Листопад добрых дел», «Парки Москвы собирают друзей», акции по сбору макулатуры, батареек. Всего ежегодно в акциях принимает участие до 100 тыс. человек.

1.3.8. Совершенствование организации системы управления ООПТ

В целях совершенствования системы ООПТ согласно постановлению Правительства Москвы от 18.08.2009 № 782-ПП в 2010 году создано 9 Управлений особо охраняемых природных территорий по административно-территориальному принципу в форме государственных природоохранных бюджетных учреждений (ГПБУ УООПТ), общей численностью персонала 1 069 единиц. При этом около 48 % кадрового состава ГПБУ УООПТ составят специалисты производственной сферы (охрана, благоустройство, сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение) и государственные инспектора. Окружные ГПБУ УООПТ обеспечивают охрану, содержание, и использование практически всех ООПТ в административном округе, включая памятники природы и заповедные участки. Исключение составляют только национальный парк «Лосиный остров» и природно-исторические парки «Останкино» и «Сокольники». Также ГПБУ УООПТ  осуществляют организацию экологического просвещения, мониторинг и охрану диких животных, реализацию программ по развитию ООПТ, проектированию и созданию новых ООПТ в пределах административного округа Москвы.

Реорганизации позволила:

- осуществить минимизацию затрат бюджета на содержание государственных природоохранных бюджетных учреждений за счет уменьшения административно-управленческого аппарата и доли рабочих низкой квалификации, при расширении возможности плановых и производственных отделов, увеличения числа госинспекторов  ООПТ;

- создать условия для интенсивного развития сети ООПТ, подключить специалистов и руководителей ГПБУ к работам по организации новых ООПТ, проводить создание новых ООПТ без увеличения количества учреждений и административно-управленческого аппарата;

- улучшить взаимодействие городскими организациями административного округа, тем самым повышается уровень координации и межведомственного взаимодействия при решении вопросов создания, охраны, содержания и использования ООПТ;

- внедрить системный подход к управлению природными территориями на городском уровне, в частности составлению программ и планов по развитию ООПТ в масштабе города, административных округов и конкретных участков;

- обеспечить охрану, содержание и использование памятников природы, ранее находившихся вне полномочий отделов охраны ООПТ;

- улучшит контроль за санитарным содержание территорий и усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства за счет увеличения количества инспекторов на ООПТ;

-организовать работы исполнению переданных Правительству Москвы полномочий федеральных органов власти в области охраны и воспроизводства животных, ведению мониторинга объектов животного мира силами специалистов ГПБУ УООПТ на территории всего административного округа, включив данные работы в состав уставной деятельности учреждений.

1.4. Основные проблемы охраны, содержания и использования ООПТ

Анализ состояния охраны, содержания и использования ООПТ позволяет выделить следующие основные проблемы:

1) Нарушения установленного режима ООПТ, в том числе принявший массовый характер нерегулируемый пикниковый отдых с кострами вне установленных мест, замусоривание участков ООПТ посетителями, нерегламентируемый проезд автотранспорта по ООПТ.

2) Неурегулированность вопросов содержания водных объектов в границах ООПТ, загрязнение водных объектов, в том числе малых рек, сильно загрязненными ливневыми стоками, неочищенными стоками промышленных предприятий, осуществляющих сброс по рельефу местности, износ и неудовлетворительное состояние ряда гидротехнических сооружений, несвоевременная чистка прудов.

3) Наличие противоречий в вопросах, связанных с размещением объектов культурного наследия в границах ООПТ при подготовке нормативных и распорядительных документов, в том числе порядка разработки проектов планировки на ООПТ; отсутствие историко-культурных регулятивных планов на объекты культурного наследия, что затрудняет проведение благоустройства и развитие природоохранной инфраструктуры, вызывает жалобы населения.

4) Отсутствие или недостаток специальной нормативной правовой и инструктивно-методической документации для проектирования и выполнения специфических для ООПТ природоохранных и восстановительных работ; отсутствие экологических критериев оценки эффективности и расценок на работы по благоустройству и озеленению на ООПТ, а также недостаточное развитие специализированных природоохранных проектных организаций.

5) Несовершенство системы сбора, хранения и предоставления информации государственного кадастра ООПТ, которое не позволяет в оперативном режиме фиксировать изменения на ООПТ, оценивать состояние природных сообществ и эффективность использования ООПТ, предоставлять информацию органам государственной власти, а также повышать эффективность государственного контроля за соблюдением режима охраны и использования ООПТ.

6) Содержание природных и природно-антропогенных ландшафтов ООПТ на основе традиционных для городских озеленённых территорий подходов, не обеспечивает сохранения естественной флоры и фауны в городе, что приводит к нарушению природных процессов саморегуляции в природных сообществах на ООПТ и неэффективным затратам финансовых средств.

Анализ деятельности подведомственных учреждений по охране, содержанию и использованию ООПТ выявил следующие основные проблемы управления ООПТ.

1) При существенном росте площади и количества удаленных участков ООПТ  опора службы охраны на традиционные приемы пешего патрулирования при слабом материально-техническом оснащении инспекторского состава (отсутствие форменного обмундирования установленного образца, связи, необходимой техники для фиксации нарушений и оформления документации), а также недостаточная квалификация инспекторов снижает эффективность инспекционных действий.

2) Большая часть территорий открыты для въезда автотранспорта, ООПТ не оборудованы современными системами охраны и обеспечения безопасности посетителей, в том числе системой видеонаблюдений.

3) Недостаточная приспособленность ООПТ для посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов и иных лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения и др.).

4) Слабое взаимодействие с населением, не развитость системы сотрудничества и вовлечения населения в природоохранную деятельность (добровольчества) при проведении охранных мероприятий, биологического мониторинга, благоустройства и приспособления ООПТ, эколого-просветительских акций и мероприятий.

5) Недостаточное обеспечение специализированным оборудованием (приборами, инструментами и пр.) для проведения биологического и лесопатологического мониторинга, содержания территории, сбора мусора, проведения эколого-просветительских мероприятий (звуковоспроизводящей аппаратуры, мультимедийной техники и др.).

6) Недостаточное инструктивно-методическое обеспечение деятельности ГПБУ УООПТ.

7) Недостаточный уровень природоохранного планирования, прежде всего в сфере сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

8) Недостаточное количество информационных, в том числе печатных материалов об ООПТ и природе Москвы.

II. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Создание, охрана, содержание и использование ООПТ в городе Москве, в совокупности с иными мероприятиями, проводимыми городскими службами, обеспечивает создание и поддержание комфортной среды проживания в городе Москве. Городские ООПТ должны по возможности нейтрализовать или смягчить воздействие отрицательных антропогенных факторов мегаполиса на условия труда и отдыха населения.

Для решения поставленной цели требуется разработать и применить компромиссные формы и методы деятельности, учитывающие потребности охраны природы и функционирования города, способствующие внедрению комплексных методов природопользования и предусматривающие обязательное информирование населения и создание условий для участия граждан в сохранении природы Москвы.

2.1. Основные цели программы.

- завершить создание системы ООПТ через образование новых ООПТ, обеспечение их экологической и территориальной целостности, повышение эффективности и качества их охраны, содержания и использования;

- улучшить состояние природных объектов на ООПТ и их рекреационное обустройство;

- сохранить и восстановить природные сообщества со свойственной им естественной флорой и фауной как необходимое условие для обеспечения экологической безопасности города Москвы и создания комфортной среды проживания горожан.

2.2. Оценка экологических результатов реализации

По результатам реализации Программы создаются условия для устойчивого сохранения биологического разнообразия Москвы, обеспечения стабильного функционирования и самовосстановление природных и природно-антропогенных ландшафтов и ассоциаций, которые могут использоваться в качестве наиболее объективных индикаторов состояния окружающей среды и качества жизни москвичей. Мероприятия призваны обеспечить условия сохранения и восстановления природного видового разнообразия животного и растительного мира, прежде всего видов, занесенных в Красную книгу города Москвы.

В ходе реализации программы планируется:

восстановить и обеспечить поддержание луговых и лугово-болотных природных сообществ на площади 219 га;

провести работы по восстановлению хвойных и широколиственных лесов на площади 65 га;

провести рекультивацию земель и восстановление зеленых насаждений на площади 466 га;

создать и реконструировать защитных зеленых полос вдоль магистралей протяженностью 1,5 км;

провести мероприятия по улучшению условий обитания отдельных видов и групп видов животных, в том числе бобров, водоплавающих птиц, синиц, скворцов, дятлов и других диких насекомоядных видов птиц;

реализовать проекты по искусственному разведению и выпуску в природу редких и исчезающих видов птиц, таких как  серой куропатки и белой лазоревки;

увеличить площадь плантаций под редкими растениями;

создать  систему ведения Кадастра объектов животного мира в составе АИС «Государственный кадастр ООПТ».

Таким образом, будет сохранена максимально возможная в условиях города средозащитная функция природных территорий, что является одним из важнейших факторов обеспечения экологической безопасности города.

2.3. Оценка социальных результатов реализации

Задачи развития города Москвы определяются целями последовательного повышения качества городской среды, устойчивости городского развития и эффективности выполнения городом Москвой функций столицы Российской Федерации. Обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в части экологической, санитарно-эпидемиологической и технической безопасности городской среды, сохранности объектов природного и культурного наследия, доступности территорий общего пользования, относятся к приоритетным направлениям развития города Москвы.

Реализация программы предусматривает:

Расширение  возможности для осуществления экологического просвещения и природоохранного воспитания различных групп населения, прежде всего – детей и учащейся молодёжи, имеет важное значение для формирования бережного отношения к природе и личной ответственности за экологическое благополучие родного города.

В сравнении с уровнем 2009 года в ходе реализации программы будут достигнуты следующие показатели:

на ООПТ каждого округа будут созданы экологические тропы, протяженность и количество обустроенных для школьных экскурсий экологических троп увеличится в 2,9 раза и достигнет 83 км;

значительно расширятся возможности для физкультурно-оздоровительных занятий населением на ООПТ, в том числе увеличится протяженность обустроенных велодорожек, количество спортивно-оздоровительных площадок, в том числе приспособленные для инвалидов;

количество посетителей бесплатных лекций и экскурсий, главным школьников, увеличится с 30 до 65 тысяч человек, в том числе за счет применения аудиогидов.

Благодаря активной работе по вовлечению в природоохранную практическую деятельность молодежи и упорядочиванию эколого-просветительской работы ГПБУ УООПТ ожидается увеличение численности участников экологических праздников и просветительских мероприятий в 3 раза. Таким образом, прогнозная посещаемость экологических и просветительских мероприятий на ООПТ к 2014 году составит 600 тысяч чел. в год (при 200 тыс. к уровню 2009 года).

Программа также предусматривает приоритет в удовлетворении потребности наименее защищённых групп населения: детей, людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями в наиболее востребованном в условиях современной Москвы оздоровительном отдыхе в природном окружении. На всех ООПТ при проведении благоустройства будут специально приспособлены участки для отдыха людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

2.4. Оценка экономических результатов реализации

Программа предусматривает снижение удельных затрат (без учета индекса инфляции) на содержание природных и озелененных объектов на 29% к 2014 году. Снижение удельных затрат планируется достичь за счет применения технологического регламента содержания ООПТ и отказа от дорогостоящих и неэффективных с природоохранной точки зрения уходных работ.

Программа предполагает консолидацию финансовых, материальных и человеческих ресурсов для реализации поставленных задач по сохранению и развитию ООПТ и без  существенного увеличения затрат бюджета города Москвы на содержание ООПТ.

За счет развития приносящей доход деятельности ГПБУ УООПТ и привлечения ресурсов негосударственных организация к выполнению мероприятий планируется увеличение финансовых средств на реализацию поставленных задач.

II. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- создание новых ООПТ;

- обеспечение экологической и территориальной целостности сети ООПТ и целевого использования земель;

- повышение  эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ;

- улучшение санитарного состояния ООПТ;

- проведение  комплексной инвентаризации и паспортизации ООПТ;

- сохранение  и поддержание в естественном виде малонарушенных лесных, луговых, болотных, водных и других природных сообществ с присущим им природным биологическим разнообразием;

- сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных и растений на ООПТ;

- развитие экологического просвещения и образования, используя возможности ООПТ;

- развитие рекреационной, познавательной и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры на ООПТ;

- совершенствование планирования в системе управления ООПТ.

Реализация Программы позволит выйти на показатели состояния, обозначенные в таблице 7.

- Таблица 7

Показатели состояния и функционирования сети региональных ООПТ

на период реализации Программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Количество |  | Показатель роста в %% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 2009 г. | Планируется к 2013 г. |  |  |  |
| 1. | Площадь ООПТ регионального значения, (га) | 14045 | 18550 | 32 |  |  |
| 2. | Количество ООПТ регионального значения, (ед) | 117 | 312 | 152 |  |  |
| 3. | Площадь земельных участков, оформленная в постоянное бессрочное пользование за ГПБУ «Управления ООПТ по АО» (%) | 8,2 | 90 | 1000 |  |  |
| 4. | Доля сторонних пользователей, заключивших охранные обязательства от общего числа сохраняемых на ООПТ пользователей в % | 38 | 90 | 137 |  |  |
| 5. | Доля сторонних пользователей, заключивших охранные обязательства и подлежащие сохранению на ООПТ от общего количества сторонних пользователей (%) | 18,5 | 90 | 387 |  |  |
| 6. | Доля земель сторонних хозяйствующих субъектов в границах ООПТ (в % от общей площади ООПТ | 40 | 30 | -25 |  |  |
| 7. | Доля ООПТ, на которые разработана документация по планированию территории к общей площади ООПТ (%) | 71 | 80 | 13 |  |  |
| 8. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений на ООПТ (% площади, на которую имеются актуальные материалы инвентаризации от общей площади зеленых насаждений на ООПТ) | 58 | 100 | 72 |  |  |
| 9 | Количество пунктов с видеонаблюдениями | 0 | 48 | - |  |  |
| 10 | Количество очищенных и реабилитированных водных объектов ( в том числе проектов на реабилитацию): родников (шт) малых рек (км) водоемов (шт) площадь реабилитации (га) |  | 15 19 19 360 | - |  |  |
| 11 | Площадь участков работ по восстановлению хвойных и широколиственных лесов (га) | - | 65 | - |  |  |
| 12 | Площадь восстановленных и поддерживаемых луговых, болотных и ксерофитных травянистых и травянисто-кустарниковых природных сообществ (в га) | 0 | 219 | - |  |  |
| 13 | Площадь созданных и реконструированных зеленых насаждений на нарушенных участках (га) | 0 | 466 | - |  |  |
| 14 | Протяженность созданных или реконструированных защитных полос насаждений (км) | 0 | 18,5 | - |  |  |
| 15 | Количество зимующих видов птиц Красной книги Москвы (ед.) | 33 | 33 | 0 |  |  |
| 16 | Количество зимующих водоплавающих птиц (тыс. ос.) | 24 | 20-25 | - |  |  |
| 17 | Площадь заповедных участков (зон) на ООПТ (га) | 0 | 300 | - |  |  |
| 18 | Площадь плантационных участков редких и лекарственных растений, (га) | 8,4 | 12,5 | 49 |  |  |
| 19 | Количество туалетов (мест): из них приспособленных для инвалидов: | 81 2 | 262 30 | 220 1500 |  |  |
| 20 | Количество спортивно-оздоровительных площадок, в том числе приспособленных для инвалидов | 22 0 | 30 3 | 36 - |  |  |
| 21 | Экологических троп на ООПТ : количество (ед.): протяженность (км) | 9 21 | 26 62,1 | 189 196 |  | 30 75 |
| 22 | Создание (включая проектирование) велодорожек, протяженность (км) | 31 | 77 | 148 |  | 100 |
| 23 | Количество вышек и обзорных площадок, в том числе для наблюдений за дикими животными | 1 | 12 | 1100 |  |  |
| 24 | Количество обустроенных пикниковых точек | 80 | 142 | 80 |  |  |
| 25 | Количество экологических информационных центров в том числе проектируемых (наличие ПИР) | 6 | 11 | 83 |  |  |
| 26 | Общий годовой тираж публикаций брошюр, буклетов , книг и др. материалов по тематике ООПТ Москвы (тыс.) | 21 | 100 | 566 |  |  |
| 27 | Количество посетителей экологических экскурсий на ООПТ: в том числе с аудиогидом (тыс. чел) | 27 0 | 65 20 | 141 - |  |  |
| 28 | Количество участников ежегодных массовых природоохранных мероприятий общегородского масштаба (тыс. чел) | 200 | 600 | 200 |  |  |

В Программе также предусмотрено:

проведение инвентаризации зеленых насаждений на всех ООПТ;

ежегодное проведение учетов зверей на маршрутах суммарной протяженностью не менее 80 км и учетов птиц на маршрутах не менее 50 км;

обустройство 366 площадок по раздельному сбору мусора;

устройство 23 км ограждений для предотвращения заездов на ООПТ;

создание 114 шлагбаумов, а также надолбов и иных препятствий для въезда;

ремонт и реконструкция дорожно-тропиночной сети протяженностью 82 км;

проектирование и реализация проектов комплексного благоустройства ООПТ на площади 904 га,

Дерево целей, включающее сформированные по разделам Программы основные задачи, скомпонованные по указанным разделам Программы, соответствующие реализации задач комплексы мероприятий и показатели реализации представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Дерево целей Целевой программы сохранения и развития ООПТ на период 2012-2014 гг.

| Раздел Программы | Задачи | Группы мероприятий | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение сети ООПТ Основная цель: Завершение создания системы ООПТ через образование новых ООПТ, обеспечение их экологической и территориальной целостности | 1.1. Образовать новые ООПТ | 1.1.1.Проведение обследований на площади 4,5 тыс. га 1.1.2. Подготовка решений Правительства Москвы об утверждении границ и Положений об ООПТ 1.1.3.Постановка земельных участков на кадастровый учет и оформление права постоянного пользования | Площадь ООПТ, Количество ООПТ, Площадь земельных участков в постоянном (бессрочном) пользовании ГПБУ УООПТ |
|  | 1.2 Обеспечить территориальную целостность сети ООПТ и взаимосвязь ООПТ с природными ландшафтами Подмосковья | 1.2.1.Разработка градостроительной и проектной документации 1.2.2.Координация деятельности с федеральными органами власти и Московской области 1.2.3.Защита природоохранного статуса лесопарковой зоны Москвы | Доля ООПТ, на которые имеется документы территориального планирования; |
|  | 1.3. Обеспечить экологическую целостность и целевое использование земель ООПТ | 1.3.1. Заключение охранных обязательств со сторонними пользователями на ООПТ 1.3.2.Реабилитация нарушенных участков в результате хозяйственной деятельности 1.3.3.Вывод сторонних землепользователей, не соответствующих режиму ООПТ | Количество заключенных охранных обязательств, Площадь реабилитированных участков, Доля земельных участков сторонних пользователей |
| Совершенствование охраны и содержания ООПТ Основная цель: повышение эффективности и качества охраны, содержания и использования ООПТ | 2.1. Повысить эффективность деятельности службы охраны ООПТ | 2.1.1.Улучшение координации деятельности инспекции ООПТ с ГУВД Москвы и другими инспекционными службами, создание общественных инспекций 2.1.2.Техническое переоснащение службы охраны ООПТ; 2.1.3 Проведение профилактики нарушений законодательства 2.1.4.Противопожарная охрана и профилактика пожаров | Количество пунктов видеонаблюдений; Количество транспортных средств в границах ООПТ, Минимизация количества возгораний и площади растительных пожаров на ООПТ |
|  | 2.2. Улучшить санитарное содержание и благоустройство ООПТ | 2.2.1 Разработка специальных регламентов и типовых долгосрочных контрактов содержания ООПТ 2.2.2 Уборка мусора, в том числе внедрение система раздельного сбора мусора 2.2.3 Внедрение специализированной малогабаритной техники для ухода за зелеными насаждениями 2.2.4 Комплексное благоустройство функциональных зон и отдельных участков, реабилитация нарушенных сообществ | Количество площадок (контейнеров) раздельного сбора мусора, Площадь благоустроенной территории и восстановленных объектов озеленения, |
|  | 2.3. Обеспечить содержание и экологическую реабилитацию водных объектов | 2.3.1. Благоустройство и каптаж родников; 2.3.2 Очистка прудов и ремонт гидротехнических сооружений; 2.3.3. Восстановление и экологическая реабилитация рек 2.3.4. Организация и обустройство пляжных зон | Количество благоустроенных родников, водоемов и водотоков |
|  | 2.4 Провести инвентаризацию и паспортизация природных объектов на ООПТ | 2.3.1. Формирование реестра зеленых насаждений 2.3.2. Ведение государственного Кадастра ООПТ 2.3.3 Осуществление инвентаризации и мониторинга животного и растительного мира | Площадь инвентаризированных зеленых насаждений, Ежегодные учеты животных и регулярная инвентаризация мест нахождения редких и исчезающих растений |
| Сохранение и восстановление биологического разнообразия Основная цель: сохранение и восстановление природных сообществ со свойственной им естественной флорой и фауной как необходимого условия создания комфортной среды проживания | 3.1.Совершенствовать нормативную правовую и инструктивно-методическую базу принятия решений | 3.1.1. Совершенствование законодательства Москвы по охране диких животных и их местообитаний в городе Москве 3.1.2. Регулярное наблюдение и оценка состояния древесной растительности 3.1.3. Совершенствование методического обеспечения по проектированию и реализации мероприятий | Принятие нормативных актов и распорядительных документов, Утвержденные методические рекомендации и инструкции |
|  | 3.2. Сохранить малонарушенные лесные, луговые, болотные и водные природные сообщества с природным биологическим разнообразием. | 3.2.1 Выделение заповедных участков 3.2.2 Изменение регламентов ухода, снижение антропогенной нагрузки и поддержание природных свойств экосистем 3.2.3 Лесовосстановление, прежде всего хвойных и широколиственных лесов | Площадь заповедных зон, Площадь лугов и болот, Площадь восстановления хвойных и широколиственных лесов, Площадь восстановления природных сообществ |
|  | 3.3. Восстановить природное видовое разнообразие животного и растительного мира | 3.3.1.Зимняя подкормка птиц и зверей 3.3.2.Устройство искусственных гнездовий 3.3.3.Регулирование численности «чуждых» видов 3.3.4.Создание центров реабилитации и репродукции животных 3.3.5 Улучшение условий зимовки рыб и др. водных животных | Численность зимующих видов птиц Отсутствие заморных явлений на водоемах Результаты реализации проектов реинтродукции редких видов |
| Экологическое образование, просвещение и рекреация, развитие оздоровительной функции Основная цель: улучшение состояния природных объектов на ООПТ и их рекреационное обустройство | 4.1. Развивать экологическое образование и просвещение на ООПТ | 4.1.1.Проведение массовых природоохранных акций 4.1.2.Проведение экскурсий 4.1.3.Взаимодействие с образовательными учреждениями 4.1.4 Публикация буклетов, плакатов, книг и др. изданий природоохранного содержания 4.1.5.Развитие добровольчества | Количество участников массовых акций; Количество посетителей лекций и экскурсий, Тираж публикаций |
|  | 4.2. Развивать и совершенствовать материально-техническую базу экологического просвещения и образования | 4.2.1.Создание эколого-просветительских центров 4.2.2.Создание экотроп и хоздворов 4.2.3 Создание экспозиций и выставок | Количество и протяженность экотроп; Количество Экоцентров; Количество посетителей выставок и экоцентров |
|  | 4.3. Улучшать и создавать новую инфраструктуру рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на ООПТ | 4.3.1. Создание нормативной базы привлечения инвестиций 4.3.2.Привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса, развитие института концессии, опеки и благотворительности 4.3.3.Обустройство велодорожек, прогулочных лыжных трасс и др. объектов рекреации и физкультуры 4.3.4.Развитие сети проката и торгового обслуживания | Количество и протяженность велодорожек и лыжных трасс Количество созданных и обустроенных зон отдыха |
|  | 4.4.Совершенствовать систему управления ООПТ, повысить возможности подведомственных учреждений по охране, содержанию и использованию ООПТ | 4.3.1 Внедрение технологий энергосбережения 4.3.2.Обучение персонала 4.3.3.Внедрение системы экологического менеджмента, в том числе совершенствование системы планирования 4.3.1.Техническое и информационное обеспечение окружных управлений ООПТ | Количество сбереженных энергоресурсов, Разработанные планы управления ООПТ по каждой дирекции, Обучение работников ООПТ |

IV ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий Программы с указанием результатов выполнения, сроков реализации, объемов финансовых затрат с указанием источников финансирования, распорядителя бюджетных средств и исполнителей представлен в таблице 10. Система мероприятий Программы сгруппированы по 4 разделам согласно поставленным целям, задачам и приоритетам в сохранении и развитии ООПТ на период 2012-2014 годов.

1. Раздел «Развитие сети ООПТ»

1.1. Создание новых ООПТ, в том числе:

- подготовка материалов комплексного экологического обследования и их государственная экологическая экспертиза;

- подготовка к утверждению Правительством Москвы распорядительных документов об организации новых ООПТ и утверждении положений о них;

- утверждение паспортов ООПТ

Предполагается к 2013 году создать все  предусмотренные законодательством города Москвы ООПТ, из них 1 природно-исторический парк «Кусково», 2 экологических парка «Садовники» и «Лихоборка» и  48 природных заказника различного профиля. Планируется создание ООПТ преимущественно на участках, свободных от прав третьих лиц. Включение участков сторонних пользователей целесообразно лишь при наличии обращения землепользователя о включении его участка в границы ООПТ.

Придание статуса ООПТ памятникам природы и выделение заповедных зон предусматривается в 2013 и 2014 годах.

1.2. Вывод за границы ООПТ хозяйствующих субъектов,  деятельность которых противоречит требованиям к режиму ООПТ,  не имеющих оформленных прав на  земельные участки и не поддающихся реформированию или перепрофилированию. В рамках этих мероприятий планируется также снос незаконно возведенных строений, зданий сооружений и последующая подготовка участка к проведению рекультивации и комплексному благоустройству (вывоз мусора, строительных материалов).

1.3.Разработка градостроительной документации на земельные участки  в границах существующих и вновь образованных ООПТ.

В целях реализации Генерального плана города Москвы, утвержденного Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и приведения документации по ООПТ в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса города Москвы от 25 июня 2008 г. (далее – ГК г.Москвы) и Закона города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных территориях города Москвы» на региональные ООПТ разрабатывается следующая основная градостроительная документация:

1) Территориальные и отраслевые схемы (схемы развития особо охраняемых природных территорий) – в целях реализации Генерального плана по административным округам и отдельны ООПТ.

2) Проекты планировки в соответствие с особым порядком разработки проектов планировки на ООПТ – устанавливают границы зон, участков территории с установленными в соответствии с законодательством режимами охраны, режимами использования этих территорий, режимами регулирования градостроительной деятельности.

3) Историко-культурные регуляционные планы (в том числе в составе территориальных и отраслевых схем, проектов планировки) – на участки ООПТ, включенные в состав территорий объектов культурного наследия (памятники, историко-культурные ансамбли или достопримечательные места), а также зоны охраны объектов культурного наследия (ст. 62 ГК г. Москвы ) – для определения границ функционально-планировочных образований, территориальных зон и земельных участков, установления назначения территорий, градостроительных регламентов и публичных сервитутов.

4) Проекты межевания и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – в целях определения ограничения использования земельного участка, на котором допускается капитальное строительство, необходимых для соблюдения установленных режимов охраны и использования особо охраняемой природной территории (ст. 56 ГК г.Москвы).

1.4. Заключение охранных обязательств со сторонними пользователями.

Планируется за 3-х летний период  заключить охранные обязательства со всеми сохраняемыми на ООПТ сторонними пользователями.

2. Раздел «Совершенствование охраны и содержания ООПТ»

2.1. Планируется осуществить комплекс мероприятий по повышению эффективности охраны за счет перехода от «традиционного» патрулирования к оперативному реагированию инспекции на сигналы о нарушении законодательства и иные чрезвычайные ситуации на ООПТ округа. В комплекс мероприятий включается: совершенствование организации охраны, ее материально-техническое переоснащение, проведение профилактики и предупреждения нарушений, а также обеспечение противопожарной охраны лесов и профилактике растительных пожаров.

Совершенствование организации охраны включает:

- организацию координации действий контролирующих органов и создание системы быстрого реагирования на сигналы посетителей о нарушениях;

- формирование общественной инспекции ООП;

- совершенствование инструктивной методической базы организации охраны;

- обучение и переобучение государственных и общественных инспекторов ООПТ;

- изменение системы материального и морального стимулирования работы инспекторов, введение выплаты по практическим результатам.

Материально-техническое переоснащение службы в соответствии с современными требованиями предусматривает:

- техническое обеспечение инспекторов транспортом (велосипеды, скутеры, электромобили), мобильной связью (коротковолновые рации), фотоаппаратами и иной техникой для регистрации нарушений;

- установку камер видеонаблюдений на посещаемых людных участках;

- оснащение объектов на ООПТ системой оповещения персонала и посетителей по средствам громкоговорящей связи.

Профилактика и предупреждение нарушений режима ООПТ включает установку и обновлению аншлагов, создание условий, не допускающих заезд автотранспорта на ООПТ, в том числе огораживание отдельный участков, установку надолбов, шлагбаумов и иных препятствий.

Обеспечение противопожарной охраны лесов и профилактике растительных пожаров на ООПТ планируется осуществить через проведение комплекса обязательных мероприятий по профилактике пожаров в лесах (аншлаги, просветительская работа, уборка захламленности, осеннее выкашивание травы и т.п.), проведению противопожарного обустройства крупных лесных участков ООПТ и внедрение дистанционных систем раннего обнаружения растительных пожаров.

На ООПТ предусматривается установка и обновление более 600 предупредительных аншлагов, 600 информационных щитов и ограничительных знаков. В целях противопожарной агитации и информирования населения планируется публикация не менее 20 тыс. экз. листовок и брошюр с информацией о вреде пожаров, в т.ч. весенних палов, мерах по предупреждению пожаров, плакатов на тему «Берегите лес от пожаров» и о вреде весенних палов.  Предусматривается ежегодно проведение не менее 10 природоохранных акций и мероприятий по противопожарной профилактике и обучению с участием свыше 20 000 участников.

Адресный перечень основных мероприятий по противопожарному обустройству ООПТ представлен в таблице 9

Таблица 9

Перечень планируемых на период 2011-2014 гг.

основных мероприятий по противопожарному обустройству ООПТ

| Название мероприятия | Место проведения (размещения объекта) | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Установка мачт с системой противопожарного видеонаблюдения и контроля | ЛЗ «Теплый Стан» кв. 16 (зона отдыха «Тропарево») | 1 |
|  | ПИП «Косинский» | 1 |
|  | ПИП «Измайловский» | 1 |
|  | ПП «Серебряный бор» | 1 |
|  | ПИП «Царицыно» | 1 |
|  | ПИП «Кузьминки-Люблино» | 2 |
| Организация видеонаблюдения на отдельных участках | ПЗ «Долина р. Сетунь» (Сколковское ш., ул. Кременчугская, 17,36; ул. Давыдковская д. 12; ул. Дорогобужская - ул. Рябиновая; ул. Улофа Пальме ) | 5 пунктов |
|  | ПИП «Москворецкий» (Крылатская пойма; Крылатские холмы) | 2 пункта |
|  | Дубки", на (парк "Северные Дубки"), на | 3 пункта |
|  | ПИП «Измайлово» | 5 пунктов |
|  | ПИП «Косинский» | 2 пункта |
|  | ПИП «Кусково» | 1 пункта |
|  | ПЗ «Дегунинский» | 3 пункта |
|  | ЛЗ «Химкинский» | 3 пункта |
|  | ЛЗ «Тропаревский» (кв. 22 и кв. 6) | 2 пункта |
|  | ПИП «Царицыно» (Бирюлевский дендропарк, Шипиловский проезд) | 6 пункта |
|  | ПИП «Битцевский лес» | 2 пункта |
|  | ПЗ «Воробьевы горы» | 2 пункта |
|  | ПП «Серебряный бор» (парк «Ветеран», «Лемешевская поляна», пляжи №2,3) | 4 пункта |
| Устройство и содержание минерализованных полос | ПИП «Царицыно» | 25 км |
|  | ЛЗ «Теплый Стан» | 1,0 км |
|  | Фаунистический заказник «Долгие пруды» (планируемый) | 2,5 км |
|  | Природный заказник «Северный» (планируемый) | 1,5 км |
|  | ПИП «Кузьминки –Люблино» | 8 км. |
|  | ПИП «Косинский» | 1,6 км |
| Обустройство противопожарных водоемов | ЛЗ «Теплый Стан» | 3 |
|  | ПИП «Измайлово» | 2 |
|  | ПИП «Косинский» | 1 |
|  | ПИП «Битцевский лес» | 9 |
|  | ПИП «Покровско-Стрешнево» | 1 |

2.2. Улучшение санитарного состояния и благоустройство ООПТ

Для улучшения санитарного состояния природных объектов ООПТ и повышения эффективности содержания зеленых насаждений на ООПТ планируется заключение 2-х 3-х летних контрактов по содержанию ООПТ в соответствие с утвержденным технологическим регламентом. Принятие технологического регламента, адаптированного к содержанию ООПТ в условиях городской среды, и способствующего сохранению природной флоры и фауны позволит снизить удельные затраты на содержание ООПТ при сохранении их природных особенностей.

Также планируется:

- закупка малогабаритной специализированной техники для нужд ГПБУ УООПТ, обеспечивающей эффективный уход и снижение энергозатрат;

- реализовать проекты комплексного благоустройства ООПТ, включающие обустройство входных групп, водных объектов (при их наличии), рекреационное обустройство, ремонт и реставрация дорожно-тропиночной сети в составе единого проекта комплексного благоустройства рекреационной зоны или территории реабилитации (например, в границах ПИП «Москворецкий» на участках, освобожденных от дачных строений СНТ «Огородник», мусорных свалок в Нижних Мневниках);

- улучшение содержания и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ, своевременная реконструкция гидротехнических сооружений и реабилитация водных объектов;

-  установка биотуалетов, ремонт и создание стационарных туалетов в местах массового посещения;

- организация раздельного сбора мусора, очистку территорий от бытового и иного мусора;

- организация цветочного оформления ООПТ  на основе единой Концепции по цветочному оформлению города Москвы.

2.3. Очистка, реабилитация и обустройство водных объектов

В таблице 11 приведен перечень водных объектов расположенных на ООПТ и включенных в Программу.

2.4. Инвентаризация природных объектов на ООПТ и ведение Кадастра ООПТ

Комплексы мероприятий предусматривают:

- осуществление инвентаризации зеленых насаждений на ООПТ, в том числе лесных луговых и болотных сообществ в соответствие с методикой инвентаризации зеленых насаждений на ООПТ;

- составление и обновление данных паспортов ООПТ специалистами ГПБУ УООПТ и внесение данных в государственных кадастр ООПТ;

- осуществление учетов объектов животного мира и включение данных о численности животных («Кадастр объектов животного мира») в состав модернизированной на основе геоинформационной технологии АИС «Кадастр ООПТ» в качестве отдельных слоев ГИС.

Введение в промышленную эксплуатацию АИС «Государственный кадастр ООПТ» позволит:

- сократить переписку по вопросам предоставления информации и согласований с органами исполнительной власти Правительства Москвы, в том числе:

- исключить процедуру согласования с Москомархитектурой, Департаментом земельных ресурсов города Москвы, решений о предоставлении земельных участков на ООПТ в аренду,

- внесению в документы землепользователе информации об обременениях на земельные участки в границах ООПТ,

- предоставление информации ОАТИ и Москомнаследию в части границ функциональных зон ООПТ и сторонних пользователей,

- иных сведений так как вся информация будет размещена в сетевом доступе в составе АИС «Кадастр ООПТ»;

- реализовать на практике нормы Федерального закона от 27.07.2006   № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» через предоставления населению экологической информации в свободном доступе в сети Интернет;

- создание Кадастра объектов животного мира города Москвы в составе единой АИС «Кадастр ООПТ» позволит планировать мероприятия по управлению животным миром в целях сохранения биоразнообразия, ведения Красной книги Москвы и обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки совместно с городскими службами ветеринарного надзора;

- проводить анализа состояния ООПТ и осуществлять планирование мероприятий на ООПТ различными органами исполнительной власти города Москвы и Российской Федерации на основе единого информационного источника;

- осуществлять государственный учет ООПТ регионального значения, анализ и оценку состояния и эффективности функционирования ООПТ на единой геоинформационной основе.

3. Раздел «Сохранение и восстановление биологического разнообразия»

В разделе предусматриваются мероприятия, направленные на сохранение и восстановление природных сообществ, местной природной  флоры и фауны, в том числе:

- специальные мероприятия по сохранению луговых, травяно-кустарниковых и болотных сообществ, водных экосистем в состоянии, близком к естественному;

- восстановление еловых, сосновых и широколиственных насаждений;

- улучшение условий обитания диких млекопитающих и птиц за счет развития применения биотехнических методов (подкормка, создание искусственных гнездовий, ремиз и др.);

-проведение мероприятий по регулированию численности и препятствованию распространения «чуждых» видов животных и растений в природные сообщества (безнадзорные собаки, ротан-головешка, борщевик, люпин, клен американский и др.);

- реинтродукция и формирование синантропных группировок исчезающих и редких видов птиц (князек (белая лазоревка) и серая куропатка) через их искусственное разведение и выпуск в природу, сохранение их местообитаний.

Для усиления эффективности охраны диких животных и их местообитаний, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы, целесообразно принятие Закона города Москвы «О диких животных в городе Москве». В законе будут прописаны требования к градостроительной, рекреационной и иной деятельности, которая может причинить вред особо охраняемым видам животных и местам их обитания.

Для сохранения и поддержания оптимальной численности городской группировки вида животного или растения, занесенного в Красную книгу Москвы, предусматривается разработка и реализация для ООПТ по каждому административному округу специальной программы сохранения видов животных и растений, занесённых в Красную книгу города Москвы, в составе  Плана управления ООПТ округа.

Для оценки эффективности мероприятий потребуется разработать и реализовать программу мониторинга биоразнообразия Москвы, которая создается на базе существующих и ведущихся научными учреждениями, организациями и общественными организациями программ долговременных наблюдений за различными видами животных.

4. Раздел «Совершенствование  деятельности  по использованию ООПТ для развития экологического образования и просвещения, рекреации, физической культуры и спорта»

В разделе собраны мероприятия, направленные на повышение социальной и экономической роли ООПТ для населения.

4.1. Развитие экологического образования и просвещения

Для развития экологического образования и просвещения на ООПТ предусматривается:

- совершенствование методической базы экологического образования и просвещения, введения новых методов работы с населением, использование международного опыта по содействию развитию массового природоохранного увлечения населения, в том числе спортивной орнитологии и народного мониторинга (вовлечение население в сбор информации для мониторинга объектов животного и растительного мира);

- развитие и совершенствование «обратной связи», сотрудничества с населением, организации волонтерства (добровольчества) при проведении просветительских и мониторинговых работ, проведении благоустройства;

- развитие инфраструктуры экологического образования и просвещения, в том числе, смотровых обзорных площадок и убежищ для наблюдений за дикими животными, экологических троп, создание и проектирование экологических информационных центров в каждом административном округе города Москвы;

- приспособление ООПТ для лиц с ограниченными возможностями, в том числе создание специализированной рекреационной, физкультурно-оздоровительной и спортивной  инфраструктуры;

- эколого-просветительская, проектная  и проектно-исследовательская работа со школьниками на ООПТ, в том числе при проведении летних школьных экологических лагерей дневного пребывания, организация международных волонтерских лагерей;

- проведение на базе ООПТ экологических практикумов для обучающихся, учителей образовательных учреждений г.Москвы;

- развитие экскурсионной деятельности, в том числе подготовка эколого-просветительских аудиоэкскурсий и информационных материалов, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями;

- увеличение тиража информационных эколого-просветительских публикаций, в том числе по практическим вопросам охраны природы.

4.2. Развитие и совершенствование материально-технической базы экологического образования и просвещения включает:

- подготовка проектов создания в каждом административном округе информационных эколого-просветительских центров;

- проектирование и создание экотроп, выставочных экспозиций;

- развитие опыта создания сельских хозяйственных дворов в Управлениях ООПТ по ВАО, ЮВАО и ЮЗАО с обеспечением возможности общения детей с домашними сельскими животными (домашняя птица, овцы, коза) в каждом административном округе.

4.3.  Улучшение имеющейся и создание новой инфраструктуры рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на ООПТ включают:

- создание  и утверждение по всем ООПТ документации по планировке территории с учетом их природоохранной ценности, различных статусов включенных участков (например, объектов культурного наследия), функциональных назначений (например, спортивных объектов в границах спортивных зон) и иных установленных ограничений и требований;

- создание и обустройство велодорожек, лыжных трасс, физкультурных и детских  площадок и иных объектов инфраструктуры;

- развитие приносящей доход деятельности подведомственных ДПиООС ГПБУ УООПТ;

- привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса, развитие института концессии, опеки и благотворительности.

В целях развития внебюджетной деятельности ГПБУ УООПТ планируется:

- установление конечного перечня услуг и видов деятельности ГПБУ УООПТ, осуществляемых за плату;

- ежегодный пересмотр и утверждение приказом ДПиООС тарифов на реализуемые подведомственные ГПБУ УООПТ товары и услуги;

- повышение качества услуг, предоставляемых на ООПТ.

Примерный перечень услуг и производимых товаров с оценкой доходов ГПБУ УООПТ представлен в таблице 14.

4.4. Совершенствование системы управления ООПТ и повышение возможности подведомственных учреждений по охране, содержанию и использованию ООПТ

В рамках данного раздела будут проведены:

- актуализация инструктивно-методической базы деятельности ГПБУ УООПТ по планированию и отчетности, охране и профилактике правонарушений, организации экологического просвещения и образования, ведению  экологического мониторинга, оказанию рекреационных и  физкультурно-оздоровительных услуг, повышению энергоэффективности;

- разработка программ обучения и осуществление повышение квалификации работников ООПТ;

- разработка и реализация проектов по созданию и развитию коммунальной (административно-хозяйственной) зоны в соответствие с утвержденной градостроительной документацией;

- создание и внедрение модельных экспериментальных площадок по использованию альтернативных источников энергии;

- применение ресурсо- и энергосберегающих технологий в практике содержания и использования ООПТ.

В целях совершенствования системы планирования ООПТ и организации планомерной реализации Программы на уровне каждого административного округа, планируется разработка среднесрочных планов управления ООПТ по каждому административному округу.

План управления ООПТ по административному округу должен содержать увязанный по срокам и ресурсам детальны план мероприятий по реализации настоящей Программы на ООПТ в каждом административном округе, проводимых  ДПиООС, подведомственными ГПБУ УООПТ, а также по заказу префектур и управ и иных организаций.

План управления ООПТ согласовывается префектами и утверждается руководителем ДПиООС г.Москвы.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

(в табличной форме согласно таблицам 12-15)

Таблица 10

Перечень мероприятий по сохранению и развитию  особо охраняемых природных территорий

города Москвы на 2012-2014 гг.

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат (показатель реализации) | Заказчик (ответственные исполнители) | Сроки реализации |  | Финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем (тыс. руб.) |  | Источник |  |  |
| I. Развитие сети особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание новых особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование законодательства г. Москвы по организации и размещению ООПТ |  |  | 1) Внесение изменений в закон 48 «Об особо охраняемых природных территорий» в целях повышения эффективности создания памятников природы и заповедных участков; по итогам реализации выпуск распорядительного документа Правительства Москвы 2) Внесение изменений в Закон города Москвы № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» по итогам выполнения плана создания ООПТ | ДПиООС |  | 2012 2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, находящихся в пределах города Москвы для последующего придания правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – материалы об образовании ООПТ) и проведение государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) |  |  | Разработка материалов об образовании 166 ООПТ (120 памятников природы, 44 заповедных участка) в 2012 году – 82 (60 памятников природы и 22 заповедных участка); в 2013 году – 82 (60 памятников природы и 22 заповедных участка). | ДПиООС |  | 2012 2013 | 5 000 3 250 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 1.1.3. | Образование новых ООПТ |  |  | Выпуск распорядительных документов об образовании 189 ООПТ общей площадью ориентировочно 2 620 га, из них: в 2012 году – образование 92 ООПТ ориентировочной площадью 1 670 га; в 2013 году – образование 97 ООПТ ориентировочной площадью 950 га. | ДПиООС |  | 2012-2013 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Разработка и утверждение паспортов ООПТ |  |  | Утверждение 116 паспортов ООПТ, из них: в 2012 году – 10 ООПТ; в 2013 году – 14 ООПТ; в 2014 году – 92 ООПТ. | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Разработка, согласование и представление в Правительство Москвы Положений об ООПТ |  |  | Утверждение распорядительными документами Правительства Москвы 189 Положений об ООПТ, из них: в 2012 году – 92 Положений об ООПТ; в 2013 году –53 Положения об ООПТ; в 2014 году – 44 Положений об ООПТ | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Внесение данных о границах земельных участков ООПТ и об ограничениях их использования в государственный кадастр недвижимости |  |  | Межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельные участки вновь созданных ООПТ Внесение всех ООПТ как зон с особыми условиями использования в государственный кадастр недвижимости | ДЗР |  | 2011-2013 | Мероприятие финансируется из Бюджета города Москвы в рамках городской ЦП «Развитие земельной реформы в Москве на 2010-2012 гг." |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками ООПТ за ГПБУ «Управление ООПТ по АО» |  |  | Получение свидетельств на право постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, свободные от прав 3-х лиц в 2012 году - 92 ООПТ ориентировочной площадью – 1 670 га. в 2013 году- 92 ООПТ 950 га | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2011-2013 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение территориальной целостности и взаимосвязи ООПТ и природных ландшафтов Подмосковья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка градостроительной документации, в том числе проектов планировки, на участки существующих и вновь образованных ООПТ |  |  | Утвержденная градостроительная документация на образованные в течение 2010 и 2011 гг ООПТ в составе: 1 природно-исторический парк, 48 природных заказника, 2 экологических парка; суммарной площадью 4,5 тыс га | МКА |  | 2012 2013 2014 | 150 000 193 000 157 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 1.2.2. | Актуализация нормативной базы по созданию и эксплуатации зон отдыха в городе Москве и ближнем Подмосковье |  |  | правовой акт по актуализации постановления Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. № 658 «Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве» и развитию зон отдыха | (ДПиООС, ДЖКХиБ) |  | 2012 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение экологической целостности и целевого использования земель в границах ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оформление охранных обязательств со всеми сохраняемыми на ООПТ сторонними пользователями, деятельность которых не противоречит режиму ООПТ |  |  | Оформление 363 охранных обязательства со всеми сохраняемыми на ООПТ землепользователями | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Заключение охранных обязательств со сторонними пользователями, расположенными на вновь образуемых ООПТ |  |  | Оформление охранных обязательств по результатам инвентаризации сторонних землепользователей | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2013-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Пресечение незаконного использования земельных участков в границах ООПТ и освобождение их от огородов, самовольных построек и мусора, подготовка участков к последующей рекультивации, в том числе на ООПТ, образованных в 2010-2012 гг. |  |  | Подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивацией земель (в том числе восстановление почвенного покрова) на площади 32 га | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 3640 7000 7000 |  | Бюджет города Москвы, застройщик по решению суда |  |  |
| 1.3.4. | Вывод сторонних пользователей, деятельность которых не соответствует режиму особой охраны за границы ООПТ |  |  | Вывод: в 2012 году вывод – 101 организаций; в 2013 году вывод – 73 организации. | (ДПиООС Префектуры АО ДЗР) |  | 2012-2013 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Перепрофилирование организаций (предприятий) земельные участки, которых расположенных на ООПТ не соответствующие по своей деятельности режиму особой охраны согласно результатам инвентаризации |  |  | Перепрофилирование не менее 25 организаций, в том числе: в 2012 – 5 организаций; в 2013 – 10 организаций; в 2014 – 10 организаций | (ДПиООС, ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  | За счет средств собственника |  |  |
| 1.3.6. | Освобождение участков ООПТ, ранее занятых сторонними пользователями, от объектов строительства |  |  | Снос самовольных построек на ООПТ | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 | 20 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2. Охрана и содержание особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение эффективности охраны ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по совершенствование организации и техническому переоснащению службы охраны ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Совершенствование законодательства г. Москвы по охране ООПТ и ответственности за нарушения режима |  |  | Внесение изменений в законодательство города Москвы в части установление статуса общественных инспекторов ООПТ | ДПиООС |  | 2012 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Совершенствование методического обеспечения службы охраны |  |  | Подготовка методических рекомендаций по осуществлению инспекционной работы на ООПТ и программы обучения государственных и общественных инспекторов ООПТ | ДПиООС |  | 2012 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Создание общественных инспекций по охране ООПТ |  |  | Формирование численного состава и обучение общественных инспекторов: 40 чел. в 2012; 80 чел в 2013; не менее 120 человек к 2014 г. | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.4. | Обучение и повышение профессиональной квалификации специалистов инспекторского состава, работающих в системе ООПТ |  |  | Ежегодное обучение не менее 60 штатных инспекторов и 60 общественных инспекторов | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.5. | Обеспечение техническими средствами инспекторского состава ООПТ |  |  | Закупка: 3 снегохода, 2 автомобиля повышенной проходимости, 4 скутера, 120 велосипедов, 6 электромобилей, 50 комплектов раций, 120 комплектов ранцевых огнетушителей | ДПиООС |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.6. | Организация видеонаблюдения на отдельных часто посещаемых и особо охраняемых участках ООПТ |  |  | Установка 40 точек видеонаблюдения, в том числе: в 2012 г. – 10 точек видеонаблюдения; в 2013 г. – 20 точек видеонаблюдения; в 2014 г - 10 точек видеонаблюдения | ДПиООС (Комитет информационных технология г.Москвы, ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 1 600 5 000 3 200 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.7. | Оснащение зданий и помещений на ООПТ системами оповещения персонала и посетителей по средствам громкоговорящей связи |  |  | Осуществление мероприятий по обеспечение гражданской защиты | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
|  | Мероприятия по профилактике нарушений природоохранного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Установка на вновь созданных и обновление существующих информационных щитов, стендов, аншлагов и ограничительных знаков на ООПТ |  |  | В 2012 году –170 аншлагов, 110 информационных щитов и стендов, 185 ограничительных знаков; в 2013 - 245 аншлагов, 150 информационных щитов и стендов, 250 ограничительных знаков; в 2014 году объемы будут уточнены в 2013 г. | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 4 850 4 900 3 150 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.9. | Установка ограничительных препятствий для въезда, предупреждение несанкционированного въезда автотранспорта |  |  | Установка на въездах 114 шлагбаумов и 600 надолбов и иных препятствий для въезда на ООПТ | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 4 200 9 200 2 800 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.10. | Установка ограждений по периметру ООПТ или на отдельных участках |  |  | Установка ограждений против въезда транспорта суммарной протяженностью 60 км | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 6 000 6 000 12 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.11. | Создание и оборудование постоянных постов на основных въездах на ООПТ |  |  | Оборудование в 2012 году – 2-х постов; в 2013 – 4 постов | ДПиООС |  | 2012 2013 | 2 500 3 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.12. | Выпуск печатной продукции на тему соблюдения природоохранного режима ООПТ (листовки, плакаты) и справочников для инспекторов |  |  | Публикация не менее 5 тыс. экз. ежегодно листовок и брошюр с информацией о природоохранном режиме на ООПТ, плакатов на тему «Первоцветы», «Охрана животных», справочников для государственных и общественных инспекторов ООПТ | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 300 350 350 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечение противопожарной охраны лесов и профилактике растительных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Проведение противопожарного обустройства лесов ООПТ, в том числе на вновь созданных ООПТ |  |  | Устройство и возобновление минерализированных полос протяженностью более 30 км, Мероприятия по организации использования 16 водоемов как противопожарные (см. табл.9) | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 | 3 000 2 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.14. | Создание новых и переоснащение существующих пунктов противопожарного инвентаря и оборудования |  |  | Создание 19 новых пунктов и переоснащение всех пунктов ГПБУ УООПТ, закупка индивидуальных средств для оперативного тушения пожаров | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 | в рамках содержания ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.15. | Выпуск печатной продукции на тему обеспечения пожарной безопасности на ООПТ (листовки, плакаты) и обучения инспекторского состава |  |  | Публикация не менее 10 тыс. экз. листовок и брошюр с информацией о вреде пожаров, весенних палов, мерах по предупреждению пожаров, плакатов на тему «Берегите лес от пожаров» и о вреде весенних палов, пособий по профилактике и тушению растительных пожаров для персонала ООПТ и общественности | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 | 500 500 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.1.16. | Установка и внедрение систем раннего пожарообнаружения, в том числе установка систем видеонаблюдения за пожарной обстановкой на крупных лесных массивах ООПТ |  |  | Установка и оснащение систем пожарообнаружения и видеонаблюдения за пожарной обстановкой на крупных лесных массивах ООПТ с установкой 7 мачт видеонаблюдений (см. табл. 9.) | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 1 500 3 000 5 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2 | Улучшение санитарного состояния и благоустройство ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Поддержание санитарного состояния ООПТ и объектов благоустройства (в том числе уход за зелеными насаждениями, ремонт МАФ) в соответствии технологическим регламентом содержания ООПТ |  |  | Содержание ООПТ и объектов внешнего благоустройства на площади 11,8 тыс. га (в 2012 г) в соответствие с утвержденным технологическим регламентом, с учетом рекреационной нагрузки, функционального зонирования и задачи сохранения и поддержания естественного видового состава флоры и фауны | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 410 000 427 500 445 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.2. | Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров для раздельного сбора мусора |  |  | Установка 366 контейнерных площадок по раздельному сбору мусора | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 500 500 500 |  | Бюджет города Москвы, частные инвестиции |  |  |
| 2.2.3. | Организация рекламной и агитационной компании по установке стоек выдачи пакетов для сбора отходов жизнедеятельности домашних животных на природных территориях |  |  | Установка и обслуживание аппаратов по выдаче пакетов для сбора отходов жизнедеятельности домашних животных на ООПТ | (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | 10 000 |  | Привлеченные средства, спонсорство |  |  |
| 2.2.4. | Оснащение малогабаритной техникой для проведения работ по содержанию ООПТ |  |  | Закупка техники по уборке зеленых насаждений, очистке и вывозу мусора | ДПиООС |  | 2013 | 30 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.5. | Установка и обслуживание биотуалетов на ООПТ |  |  | Установка и обслуживание 161 биотуалетов на ООПТ, в том числе 30 мест для инвалидов | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 13 000 15 000 20 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.6. | Обустройство входных зон на ООПТ, разработанных в составе проектов благоустройства |  |  | Проектирование и устройство 20 входных групп на ООПТ, том числе с размещением туалетов; разбивка клумб, установка информационных аншлагов, малых архитектурных форм, освещения | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 21 000 29 000 34 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.7. | Реконструкция лестниц, дорожно-тропиночной сети и мостовых переходов через овраги и малые реки, мостков с приспособлением дорожной инфраструктуры для инвалидов |  |  | Проведение обследования состояния лестниц, мостовых переходов и мостков дорожно-тропиночной сети и выполнение первоочередных работ по результатам обследований | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 29 000 18 000 42 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.8. | Организация цветочного оформления ООПТ на основе единой Концепции по цветочному оформлению города Москвы |  |  | Проектирование цветников и капитальный ремонт объектов цветочного оформления на площади 2 930 кв.м | ДПиООС |  | 2012 2013 | 7 000 6 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.2.9. | Разработка и реализация архитектурно-планировочных решений, проектов реставрации, приспособления и/или комплексного благоустройства природных и природно-исторических территорий на существующих ООПТ |  |  | Реставрация и комплексное благоустройство участков ООПТ по разработанным проектам, включая устройство 62 пикниковых точек, газонов, МАФ на ООПТ общей площадью 1100 га | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 24 000 24 000 300 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.3 | Очистка, реабилитация и обустройство водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Благоустройство и каптаж родников на природных территориях |  |  | Благоустройство 15 родников и прилегающей территории на площади около 20 га | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 1 100 5 000 15 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.3.2. | Реабилитация и обустройство прудов и озер на природных территориях города (в том числе разработка ПИР) с благоустройством прилегающих территорий |  |  | Реабилитация и обустройство (в том числе ПИР) на ООПТ 13 прудов с прилегающей территорией на площади 91,04 га (см. табл.11) | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 100 000 502 000 554 200 |  | Бюджет города Москвы АИП |  |  |
| 2.3.3. | Восстановление и экологическая реабилитация рек на природных территориях города Москвы |  |  | Комплексная реабилитация, разработка проектов по реабилитации малых рек на протяжении не менее 18,5 км и прилегающей территории 269,25 га (см. табл.11) | ДПиООС |  | 2013 2014 | 10 000 80 200 |  | Бюджет города Москвы АИП |  |  |
| 2.4 | Инвентаризация природных объектов на ООПТ и ведение Кадастра ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Ведение государственного кадастра ООПТ |  |  | Осуществление промышленной эксплуатации модернизированной АИС «Государственный кадастр ООПТ», в том числе Кадастра объектов животного мира как составной части АИС «Государственный кадастр ООПТ» | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 535 590 680 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.4.2. | Инвентаризация зеленых насаждений на ООПТ |  |  | Проведение инвентаризации зеленых насаждений на природных территориях общей площадью не менее 3 тыс. га, из них: в 2012 г. – 1000 га; в 2013 г. – 1000 га, 2014 г. - 1000 га и введение данных в реестр зеленых насаждений | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 15 000 15 000 15 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 2.4.3. | Проведение ежегодных учетов позвоночных животных в Москве и ввод данных в Кадастр объектов животного мира г.Москвы |  |  | Проведение учетов животных на природных территориях города Москвы, с привлечением специалистов и любителей , в том числе : ежегодно не менее 80 км зимних маршрутных учетов зверей, 50 км маршрутов по учету птиц, учеты на всех водоемах водоплавающих, учеты земноводных | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 245 250 255 |  | Бюджет города Москвы, Федеральный бюджет (субвенции на исполнение переданных полномочий) |  |  |
| 3 Сохранение и восстановление биологического разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование нормативной правовой и инструктивно-методической базы принятия решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Совершенствование законодательства Москвы по охране диких животных и их местообитаний в городе Москве |  | Разработка и принятие распорядительных документов Правительства Москвы по охране и использованию диких животных в развитие Закона города Москвы «Об охране диких животных» |  | ДПиООС |  | 2012 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Регулярное наблюдение и оценка состояния древесной растительности, в том числе лесопатологический мониторинг и оценка состояния здоровья лесов на ООПТ |  | Организация и проведение лесного, в том числе лесопатологического мониторинга на пробных площадях ООПТ: подготовка программы мониторинга, закупка оборудования для лесного мониторинга, закладка площадок |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 | 1 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.1.3. | Совершенствование методического обеспечения по проектированию и реализации мероприятий в целях сохранения и восстановления природного биоразнообразия, управления животным миром |  | Разработка и утверждение инструкций по: проектированию и реализации проектов благоустройства на ООПТ; сохранению и восстановлению природных сообществ; проведению биотехнических мероприятий, мониторинга и управления животным миром |  | ДПиООС |  | 2012 2013 | 500 2300 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2 | Сохранение малонарушенных лесных луговых, болотных и водных природных сообществ и восстановление нарушенных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Восстановление хвойных и широколиственных лесных насаждений |  | Проведение работ по восстановлению хвойных широколиственных лесов (сосновых и еловых, дубрав) на площади 65 га в ПИП «Измайлово», «Царицыно», ЛЗ «Долина реки Котловка», ПП «Серебряный бор», ПЗ «Долина реки Сходни в Куркино» |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 1 000 5 000 85 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2.2. | Восстановительные мероприятия в границах болотных систем |  | Проектирование мероприятий и реабилитация болотных систем на площади 12 га |  | ДПиООС |  | 2012 2013 | 2 000 1 700 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2.3. | Восстановление и поддержание луговых сообществ |  | Восстановление луговых растительных сообществ, сохранение в т.ч. удаление поросли, ежегодное осеннее выкашивание, огораживание участков на площади 166,5 га |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 | 5 000 1 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2.4. | Новое озеленение и реконструкция существующих угнетенных и нарушенных зелёных насаждений |  | Проведение работ по реабилитация и восстановлению природной растительности на площади 466 га. Перечень участков и площади посадок уточняются ежегодно по результатам реализации и текущего состояния растительности |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 30 000 40 000 140 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2.5. | Создание или реконструкция полос защитных насаждений |  | Создание и реконструкция лесополос защитных насаждений вдоль автомагистралей и по границам ООПТ протяженностью 18,5 км |  | ДПиООС |  | 2012 2013 | 30 000 30 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.2.6. | Ограничение рекреационного использования участков наиболее ценных растительных сообществ |  | Определение перечня и создание заповедных участков, огораживание, установка бордюров, развешивание аншлагов об ограничении использования на площади 530 га |  | ДПиООС |  | 2013 | 1 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 3.3 | Поддержание и восстановление природного видового разнообразия животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработка и реализация проектов по разведению и реинтродукции редких видов птиц на ООПТ города Москвы | Разработка проекта по искусственному разведению и последующей реинтродукции князька (белой лазоревки) и ООПТ Северо-Восточного, Северного и Южного административных округов, закрепление не менее 5 гнездящихся пар. Создание устойчивой популяции круглогодичного пребывания серой куропатки на ООПТ Западного, Северо-Западного и Южного округов численностью не менее 50 особей |  |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 |  | 1 000 3 000 3 000 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.2. | Восстановление численности редких и особо ценных видов насекомых на ООПТ | Восполнение колоний рыжих лесных муравьев для обеспечения санитарного состояния леса, создание муравейников на 60 участках |  |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ по ЮАО, ЮЗАО и ЦАО, ЗАО и СЗАО) |  | 2012 2013 |  | 300 900 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.3. | Создание плантаций редких и лекарственных видов растений | Создание плантации редких и ценных видов растений на площади не менее 1,5 га |  |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 |  | 1 000 1 000 2 000 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.4. | Разработка и использование технологии биокапсул для питомников хвойных пород деревьев и дубов, редких растений | Создание питомников по выращиванию хвойных пород деревьев и дубов на ООПТ и пришкольных территориях в рамках проекта «Возродим наш лес» |  |  | ДНиПП (ДПиООС, ГПБУ УООПТ) |  | 2012 |  | 2 000 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.5. | Проведение зимней подкормки птиц и млекопитающих на ООПТ | Обслуживание не менее 1100 кормушек для насекомоядных воробьиных птиц, а также дроздов, свиристелей, снегирей; установка и обслуживание не менее 100 кормушек для белок в зимний период; подкормка водоплавающих птиц в период зимних холодов |  |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 |  | 2000 2000 2000 |  | Бюджет города Москвы, |  |
| 3.3.6. | Устройство искусственных гнездовий для насекомоядных птиц-дуплогнездников, хищных и водоплавающих птиц, домиков для млекопитающих | Установка и поддержание не менее 2000 дуплянок, 1000 скворечников, 200 гоголятников, и 200 искусственных гнездовий для хищных и иных видов птиц, 50 шт домиков для рукокрылых, 50 бельчатников, установка гнездовий с привлечением волонтеров |  |  | ДПиООС ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 |  | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.7. | Профилактика и предотвращение заморных явлений на водоемах | Ежегодные мероприятия на озерах и прудах по осенней очистке водной поверхности и дна, зимние мероприятия по искусственной аэрации, в том числе поддержание прорубей |  |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 |  | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.8. | Мероприятия по удалению нежелательных растений-интродуцентов | Удаление растений-интродуцентов на площади 20 га |  |  | ДПиООС ГПБУ УООПТ |  | 2012 2013 2014 |  | 400 400 400 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.9. | Сохранение бобров | Сохранение плотин и не менее 2-х поселений бобров на р. Сетуни и р. Химка |  |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ по ЗАО и СЗАО) |  | 2012 2013 2014 |  | 60 60 60 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.10. | Отлов с ООПТ безнадзорных одичавших собак | Отлов и изъятие с территорий ООПТ безнадзорных одичавших собак, улучшение условий обитания диких животных, обеспечение безопасности граждан на ООПТ |  |  | ДЖКХиБ, (специализированные организации) |  | 2012 2013 2014 |  | 6000 6600 7300 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.11. | Проведение общегородского конкурса экологических проектов «Сохранение и восстановление биологического разнообразия в природоохранных зонах Москвы» | Мотивация молодежи к участию в практической деятельности, отбор перспективных проектов для реализации |  |  | Департамент образования, ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 |  | не требует финансирования |  |  |  |
| 3.3.12. | Организация работы центра реабилитации диких животных | Обеспечения реабилитации раненых диких зверей, хищных и водоплавающих птиц, а также реабилитация редких и исчезающих животных, изъятых из незаконного пользования |  |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 |  | 4 500 4 500 4 500 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 3.3.13 . | Проведение мероприятий по улучшению условий обитания редких и исчезающих видов животных | Улучшения кормовой базы и укрытий редких и исчезающих животных согласно рекомендациям Красной книги Москвы и технологического регламента содержания ООПТ |  |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 |  | 210 1300 1400 |  | Бюджет города Москвы |  |
| 4. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ для развития экологического образования и просвещения, рекреации, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие экологического просвещения и образования на особо охраняемых природных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация и проведение семинаров для преподавателей московских школ по экологии, географии и биологии, дополнительного образования |  | Повышение уровня знаний в области экологии города, популяризация особо охраняемых природных территорий Москвы не менее 300 преподавателей в год |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования - |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Организация массовых ежегодных общегородских праздничных эколого-просветительских мероприятий и ежегодных общегородских природоохранных экологических акций |  | Проведение ежегодно на ООПТ : 18 общегородских экологических праздников, в том числе День птиц, День Земли, День заповедников и национальных парков, Всемирный день охраны окружающей среды, Всемирный день воды, День Леса, Всемирный День охраны водно-болотных угодий и др. 8 общегородских природоохранных акций: «Марш парков», «Соловьиные вечера в Москве», «Парки Москвы собирают друзей», «Тише, птицы на гнездах», «Международные дни наблюдения за птицами», «Всемирный день без автомобиля», «Покормите птиц зимой», «Час Земли в Москве». Участие в мероприятиях на ООПТ: в 2012 – 250 000; в 2013 – 350 000; в 2014 - 600 000 участников |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 2 350 2 450 3 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.3. | Проведение природоохранных акций и мероприятий эколого-просветительской направленности окружного и местного значения на ООПТ и других природных территориях |  | Проведение ежегодно более 100 природоохранных акций и мероприятий экологической направленности с участием свыше 200 000 участников |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012 – 2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Организация и проведение конкурсов, соревнований по спортивной орнитологии, выставок-ярмарок (фото, поделки, рисунки и др.) окружного и городского масштаба |  | Проведение ежегодно более 100 конкурсов (выставок) и соревнований экологической направленности с участием свыше 30 000 участников |  | (ГПБУ УООПТ, неправительственные природоохранные организации) |  | 2012- 2014 | 200 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.5. | Проведение мероприятий, для детей дошкольного возраста, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями |  | Проведение не менее 100 мероприятий ежегодно, участие не менее 6 000 детей |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.6. | Проведение экскурсий на ООПТ, в т.ч. для воспитанников детских домов и школ-интернатов |  | Проведение ежегодно на природных территориях города 1 000 экскурсий с участием не менее 60 000 детей и подростков |  | (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Разработка и внедрение аудиоэкскурсий на ООПТ Москвы |  | Закупка оборудования, перевод на английский, озвучивание текстов, запись и тиражирование на русском и английском языках записей по 6 экологическим тропам |  | ДПиООС |  | 2012 | 600 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.8. | Организация школьного экологического мониторинга на ООПТ, в том числе на кормушках для птиц |  | Обследование природных территорий силами школьников с целью обучения их основам экологии на практике ежегодно более 1 500 участников |  | (ДПиООС, ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Организация и проведение окружных ежегодных школьных экологических олимпиад |  | Проведение олимпиад экологической направленности на природных территориях с участием ежегодно более 1000 школьников |  | Департамент образования |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Работа со школьниками на ООПТ в летних экологических лагерях дневного пребывания |  | Организация экологического просвещения и досуга школьников во время летнего отдыха в не менее 10 экологических лагерей неполного пребывания |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.11. | Организация волонтерского движения, в том числе через работу школьных лесничеств, клубов друзей на ООПТ |  | Формирование активных групп из мотивированных школьников, а именно создание 3 школьных лесничеств, 5 отрядов и 15 клубов с участием не менее 4 800 школьников |  | (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.12. | Организация полевых и производственных практик (включая подготовку курсовых и дипломных работ) студентов профильных учебных заведений на ООПТ |  | Ежегодное прохождение учебных и производственных практик на ООПТ не менее 500 студентов московских учебных заведений |  | Департамент образования, ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.1.13. | Организация и проведение окружных студенческих научных конференций, конкурсов научно-исследовательских и проектных работ |  | Ежегодная организация и проведение более 10 научных конференций и 5 конкурсов научно-исследовательских и проектных работ с участием свыше 500 студентов |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012 2013 2014 | 200 300 500 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.14. | Ежегодная организация социологического опроса населения |  | Проведение ежегодного социологического опроса по вопросам функционирования ООПТ, оценке эффективности проводимой в городе работы по экологическому просвещению и информированию горожан об экологической обстановке на природных территориях города не менее 8 тыс. респондентов в год |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.15. | Подготовка и издание книг экологической направленности, в том числе справочников и методических пособий для работников ООПТ и служб города |  | Издание и переиздание е менее определителей, путеводителей по ООПТ, методических пособий и иных книг экологической направленности общим тиражом за 3 года не менее 100 тыс. |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 1 000 1 500 1 500 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.16. | Подготовка и издание печатной продукции эколого-просветительской направленности, в том числе тематических (буклетов, газет и брошюр и др.) |  | Издание более 40 брошюр экологической направленности., а также другой печатной продукции: газеты, плакаты, общим тиражом не менее 50 тыс. |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.17. | Организация работ международных волонтерских экологических лагерей на ООПТ |  | Ежегодное участие 3 000 студентов старших школьников экологических лагерях на природных территориях |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 500 500 1500 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.1.18. | Производство сувенирной продукции из природного материала с логотипом ООПТ |  | Выпуск сувенирной продукции более 36 000 ед. (ручки, значки, кружки, майки, кепки, брелки) |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | 2 500 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.19. | Установка мобильных выставочных стендов, создание экологических экспозиций |  | Создание ежегодно более 10 экологических экспозиций и посещением не менее 100 000 человек |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | 2 500 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.20. | Изготовление и размещение наружной рекламы (баннеров, перетяжек, флагов и др.) |  | Изготовление и размещение более 100 баннеров, перетяжек, флагов и полотнищ экологической направленности |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | 600 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.1.21. | Создание экологического театра |  | Создание любительского экологического театра на открытой площадке |  | (ГПБУ УООПТ по СЗАО) |  | 2012-2013 | 1000 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.2. | Развитие инфраструктуры для экологического просвещения и образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Организация экспозиции в вольерных комплексах и демонстрация посетителям диких и сельскохозяйственных животных |  | Содержание хищных птиц, а также создание «крестьянского подворья» с содержанием сельскохозяйственных животных |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 2 000 2 000 2 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.2.2 | Устройство смотровых вышек и обзорных площадок |  | Устройство не менее 15 смотровых вышек обзорных площадок и убежищ для проведения наблюдений за дикими птицами и зверями посетителями |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ по САО, СЗАО) |  | 2012 2013 2014 | 550 5 000 6 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.2.4 | Устройство новых детских игровых площадок, замена, и реконструкция существующих |  | Обустройство 18 новых детских площадки, из них: в 2012 – 5 детских площадки; в 2013 – 6 детских площадки; в 2014 – 7 детских площадки. Ремонт и реконструкция 17 детских игровых площадок |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 5 500 6 800 7 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.2.5 | Проектирование и устройство экологических троп на ООПТ включая адаптацию для лиц с ограниченными возможностями |  | Проектирование и устройство 26 экологических троп общей протяженностью 62,1 км, в том числе приспособленных для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 46 000 28 500 23 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.2.6 | Разработка проектов по организации, реконструкции и обустройству экоцентров по административным округам |  | Проекты создания экологических информационных центров в каждом административном округе г.Москвы, в том числе разработка концепций, проектов строительства и обустройства |  | ДПиООС |  | 2013 2014 | 9 000 20 000 |  | Бюджет города Москвы, АИП |  |  |
| 4.2.7. | Создание открытых выставочных экспозиций |  | Создание открытых постоянно действующей природоохранной экспозиции. Ежегодная посещаемость проектируемых выставок – 20 тыс. человек |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 1 000 1 000 1 000 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.2.8 | Организация тематического экологического развлекательного парка |  | Проект на создание парка по адресу: ул.Нежинская-Кременчугская-Давыдковская для организации досуга, отдыха и экологического просвещения |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ по ЗАО) |  | 2014 | 6 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3. | Развитие рекреационной, физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Разработка порядка проведения рекреационного и просветительского благоустройства на территориях с наложением статусов ООПТ и объектов культурного наследия |  |  | Разработка и согласование Порядка разработки и реализации проектов по приспособлению объектов культурного наследия для рекреационного и просветительского использования в границах участков с двойным статусом | Москомнаследие, ДПиООС |  | 2012 -2014 | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Организация любительского и спортивного рыболовства |  | Создание нормативной правовой основы для ведения любительского и спортивного рыболовства, разработка схемы рыбопромысловых участков (РПУ), заключение договоров о предоставлении РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства |  | ДПиООС |  | 2012 2013 | 2 000 - |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.3. | Обустройство модельных водоемов в целях осуществления любительского и спортивного рыболовства |  | Согласование и реализация проектов по рыборазведению в целях любительского и спортивного рыболовства на модельных водоемах; создание мостков и иной инфраструктуры любительского рыболовства |  | Пользователи РПУ |  | 2014 | Определяется в 2013 г по результатам проектирования |  | Инвестиции пользователя РПУ |  |  |
| 4.3.4. | Разработка схем размещения некапитальных рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов на ООПТ в составе отраслевых схем |  |  | Утвержденные отраслевые схемы размещения рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов на ООПТ по Юго-Западному Северо-Западному, Западному и Северо-Восточному административным округам (ПИП «Битцевский лес», «Тушинский», «Москворецкий», ПЗ «Тропаревский», «Долина р. Сетунь», ПЗ «Теплый стан», ПЗ «Медведковский», «Алтуфьевский» и др.) | МКА |  | 2013 2014 | 10 000 20 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.5. | Организация и обустройство пляжных зон в границах ООПТ |  |  | Разработка концепции, проектирование и создание инфраструктуры обустройства пляжной зоны в Северо-Западном округе г.Москвы, проведение оценки результатов по реализации модельного проекта для принятия решения о возможности распространения на другие территории | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2013 |  |  | за счет средств частного инвестирования |  |  |
| 4.3.6. | Приспособление ООПТ для лиц с ограниченными возможностями |  | Приспособление физкультурных и детских площадок для лиц с ограниченными возможностями |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 2 000 7 000 7 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.7. | Создание и обустройство рекреационных центров |  | Обустройство рекреационных зон ООПТ и участков (рекреационных центров) на площади 138,8 га |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 9 900 10 000 10 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.8. | Проектирование и обустройство велосипедных маршрутов на природных территориях |  | Устройство велосипедных маршрутов (ПИР и СМР), общей протяженностью 46 км |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 800 4 200 5 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.9. | Организация перевозки посетителей электромобилями в весенне-летний период |  | Эксплуатация электромобилей на ООПТ |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 7 100 7 100 7 100 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.10. | Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных зон в рамках утвержденной градостроительной документации на природных территориях города |  | Устройство 5 физкультурных площадок (ПИР и СМР) и центров спортивного досуга и иных физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 8 000 8 700 9 000 |  | Бюджет города Москвы, Внебюджетные источники |  |  |
| 4.3.11. | Организация пунктов проката спортивного инвентаря |  | Создание 7 пунктов проката спортинвентаря |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | 5000 |  | Внебюджетные источники, частные инвестиции |  |  |
| 4.3.12. | Развитие инфраструктуры зимних видов физкультурно-оздоровительных занятий населения |  | Обустройство снежных ледяных горок и катков, прокладка и поддержание прогулочных лыжных маршрутов общей протяженностью не менее 70 км, организации 3-х катков |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012 2013 2014 | 600 600 600 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.3.13. | Проектирование и создание лыжной базы на территории ПИП «Битцевский лес» в физкультурно-оздоровительной зоне в рамках утвержденной градостроительной документации |  | Лыжная база с пунктом проката лыж, объектами питания, освещением трассы |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ по ЮЗАО и ЦАО) |  | 2012-2013 | по результатам проектирования в 2011 г. |  | За счет средств инвестора |  |  |
| 4.3.14. | Разработка проекта по организации переходов для населения (2шт.) через окружную железную дорогу в ПИП «Царицыно» |  | Создание условий для безопасного прохода населения на территорию ПИП «Царицыно» |  | ДДМС |  | 2012 (ПИР) 2013-2014 (СМР) | 4 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4. | Совершенствование системы управления ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Обеспечение деятельности 9 государственных природоохранных бюджетных учреждений по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы |  | Функционирование 9 подведомственных ДПиООС ГПБУ по административным округам г.Москвы общей штатной численностью 1069 работников, в том числе не менее 250 государственных инспекторов по охране ООПТ, обеспечение охраны и содержания региональных ООПТ на площади 18,4 тыс. га |  | ДПиООС |  | 2012 2013 2014 | 841200 924100 1051300 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.2. | Разработка программы обучения и осуществление повышение квалификации работников |  | Ежегодное обучение и повышение квалификации не менее 100 специалистов и руководителей ГПБУ УООПТ |  | ДПиООС ГПБУ УООПТ |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.3. | Совершенствование инструктивно-методической базы по эколого-просветительской, экскурсионной деятельности, рекреационному обустройству и содержанию ООПТ |  | Разработка и утверждение комплекта инструктивных и методических документов по: ведению эколого-просветительской и экскурсионной деятельности; созданию и использованию экологических троп; рекреационному благоустройству ООПТ |  | ДПиООС |  | 2012 | 1200 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.4. | Совершенствование системы планирования сохранения и развития ООПТ |  | Анализ и оценка реализации Программы и актуализация ее на период 2015-2017 гг. |  | ДПиООС, |  | 2013 2014 | 1000 2000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.5. | Разработка и реализация проектов по созданию и развитию коммунальной (административно-хозяйственной) зоны в соответствие с утвержденной градостроительной документацией |  | Проекты создания и обустройства коммунальной (административно-хозяйственной) зоны для обеспечения охраны, содержания и использования ООПТ |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.6. | Капитальный ремонт производственных помещений ГПБУ УООПТ |  | Капитальный ремонт административных зданий, и офисных помещений, ангаров для хранения техники |  | ДПиООС (ГПБУ УООПТ) |  | 2012-2014 | расходы на содержание ГПБУ УООПТ п.4.4.1 |  | Бюджет города Москвы |  |  |
| 4.4.7. | Внедрение технологий по использованию древесных отходов от рубок ухода для нужд ООПТ |  | Установка агрегатов по производству топливных брикетов и технологической щепы |  | ГПБУ УООПТ |  | 2012-2013 | 2 000 |  | Доходы ГПБУ УООПТ |  |  |
| 4.4.8. | Создание и внедрение модельных экспериментальных площадок по использованию альтернативных источников энергии для освещения в местах рекреационной нагрузки |  | Создание и содержание не менее 3-х экспериментальных площадок на ООПТ с размещением светильников на солнечных батареях и иных альтернативных источниках электричества |  | ДПиООС ГПБУ УООПТ |  | 2012 2013 2014 | 110 900 13 000 |  | Бюджет города Москвы |  |  |

Таблица 11

Перечень водных объектов на ООПТ, на которых предусматриваются работы по очистке и реабилитации

на период 2012-2014 и перспективой на 2015-2016 гг. за счет средств адресной инвестиционной программы

(пункты 2.3.2. и 2.3.3. таблицы 10)

| Название бассейнового региона (административный округ г. Москвы) | Наименование объекта | Длина (площадь) водного объекта/ площадь территории благоустройства | Вид работ | Объем работ, млн. руб. | Стоимость работ по годам, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015-2016 |
| Верхняя Яуза (Северо-Восточный АО г.Москвы) | Марков Нижний пруд на территории Хлебниковского лесопарка | 0,18 га/0,60 га | СМР | 25,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 0 |
|  | Пруд 1 на р. Каменка (территория ВВЦ) | 2,5 га/5,6 га | СМР | 299,2 | 0 | 0 | 99,2 | 200 |
| р. Битца (Юго-Западный АО г.Москвы) | Пруды в Усадьбе "Ясенево", ПИП «Битцевский лес» | 0,86 га/14,14 га | СМР | 120,000 | 0 | 90,0 | 30,0 | 0 |
| р. Сетунь (Западный АО г.Москвы) | р. Сетунь от Лукинской ул. до истока в р-не Румянцево, г. Москва | 5,79 км/48,65 га | ПИР | 30,2 | 0 | 0 | 10,000 | 20,2 |
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | р. Сетунь в границах природного заказника «Долина р. Сетунь» от МКАД до ул. Рябиновая | 3,17 км/27,84 га | ПИР | 10,1 | 0 | 3,0 | 7,1 | 0 |
|  |  |  | СМР | 118,1, | 0 | 0 | 0 | 118,1 |
|  | р. Сетунь в границах природного заказника «Долина р. Сетунь» от ул. Рябиновая до Аминьевского ш. | 2,98 км/42, 21 га | ПИР | 17,2 | 0 | 7,0 | 10,2 | 0 |
|  |  |  | СМР | 617,2 | 0 | 0 | 0 | 617,2 |
|  | Большой Тропаревский пруд, зона отдыха | 1,8 га/7,5 га | ПИР | 15,0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  | СМР | 153,9 | 0 | 0 | 0 | 153,9 |
|  | Пруды по Ленинскому пр-ту, между вл. 123, к. 4, 5 и вл. 129 в 9 мкр. Теплого Стана | 0,62 га/3,2 га | СМР | 197,0 | 100,0 | 97,0 | 0 | 0 |
|  | р. Раменка от проспекта Вернадского до впадения в р. Сетунь | 6,9км/77,3 га | ПИР | 46,6 | 0 | 0 | 26,6 | 20,0 |
|  |  |  | СМР | 833,2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | р. Неверашка (Натошенка) в пределах природного заказника «Долина р. Сетунь» | 5,1 км/73,25 га | ПИР | 76,3 | 0 | 0 | 26,3 | 50,0 |
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Чернушка (Северо-Западный АО) | Каскад прудов в ПИП "Покровское-Стрешнево" | 13,24 га/60 га | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | СМР | 1200,0 | 0 | 300,0 | 400,0 | 500,00 |
| Итого: | по прудам | 19,2 га/91,04 га |  | 2010,1 | 100 | 502 | 554,2 | 853,9 |
|  | по рекам | 18,5 км/269,25 га |  | 1748,9 | 0 | 10 | 80,2 | 925,5 |

Таблица 12

РАСХОДЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ (в тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Разделы и подразделы бюджетной классификации | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка материалов об образовании ООПТ и проведение ГЭЭ | 0603 4100200 801 | 8250 | 5 000 | 3250 | 0 |
| 1.3.3. | Пресечение незаконного использования земельных участков в границах ООПТ и освобождение их от огородов, самовольных построек и мусора, подготовка участков к последующей рекультивации, в том числе на ООПТ, образованных в 2010-2012 гг. | 0603 4100200 801 | 17640 | 3640 | 7000 | 7000 |
| 1.3.6. | Освобождение участков ООПТ от объектов строительства | 0603 4100200 801 | 20 000 | 20000 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Организация видеонаблюдения на отдельных часто посещаемых и особо охраняемых участках ООПТ | 0603 4100200 801 | 9800 | 1600 | 5000 | 3200 |
| 2.1.8. | Установка на вновь созданных и обновление существующих информационных щитов, стендов, аншлагов и ограничительных знаков на ООПТ | 0603 4100200 801 | 12950 | 4850 | 4950 | 3150 |
| 2.1.9. | Установка ограничительных препятствий для въезда, предупреждение несанкционированного въезда автотранспорта | 0603 4100200 801 | 17000 | 4200 | 9200 | 2800 |
| 2.1.10. | Установка ограждений по периметру ООПТ или на отдельных участках | 0603 4100200 801 | 24000 | 6000 | 6000 | 12000 |
| 2.1.11. | Создание и оборудование постоянных постов на основных въездах на ООПТ | 0603 4100200 801 | 5500 | 2500 | 3000 | 0 |
| 2.1.12. | Выпуск печатной продукции на тему соблюдения природоохранного режима ООПТ (листовки, плакаты) и справочников для инспекторов | 0605 4109900 813 | 1000 | 300 | 350 | 350 |
| 2.1.13 | Проведение противопожарного обустройства лесов ООПТ, в том числе на вновь созданных ООПТ | 0603 4100200 801 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 |
| 2.1.15 | Выпуск печатной продукции на тему обеспечения пожарной безопасности на ООПТ (листовки, плакаты) и обучения инспекторского состава | 0605 4109900 813 | 1000 | 500 | 500 | 0 |
| 2.1.16 | Установка и внедрение систем раннего пожарообнаружения, в том числе установка систем видеонаблюдения за пожарной обстановкой на крупных лесных массивах ООПТ | 0603 4100200 801 | 9500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 2.2.1. | Поддержание санитарного состояния ООПТ и объектов благоустройства (в том числе уход за зелеными насаждениями, ремонт МАФ) в соответствии технологическим регламентом содержания ООПТ | 0603 4100200 801 | 1282500 | 410000 | 427500 | 445000 |
| 2.2.2. | Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров для раздельного сбора мусора | 0603 4100200 801 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.4. | Оснащение малогабаритной техникой для проведения работ по содержанию ООПТ | 0603 4100200 801 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |
| 2.2.5. | Установка и обслуживание биотуалетов на ООПТ | 0603 4100200 801 | 48000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 2.2.6. | Обустройство входных зон на ООПТ, разработанных в составе проектов благоустройства | 0603 4100200 801 | 84000 | 21000 | 29000 | 34000 |
| 2.2.7. | Реконструкция лестниц, дорожно-тропиночной сети и мостовых переходов через овраги и малые реки, мостков с приспособлением дорожной инфраструктуры для инвалидов | 0603 4100200 801 | 89 000 | 29000 | 18 000 | 42 000 |
| 2.2.8. | Организация цветочного оформления ООПТ на основе единой Концепции по цветочному оформлению города Москвы, капитальный ремонт цветников | 0603 4100200 801 | 13000 | 7000 | 6000 | 0 |
| 2.2.9. | Разработка архитектурно-планировочных решений, проектов реставрации, приспособления и/или комплексного благоустройства природных и природно-исторических территорий на существующих ООПТ и их реализация | 0603 4100200 801 | 168000 | 24000 | 24000 | 120000 |
|  |  | 0503 6001600 801 «Компенсационное озеленение» | 180000 | 0 | 0 | 180000 |
| 2.3.1. | Благоустройство и каптаж родников на природных территориях | 0603 4100200 801 | 21100 | 1100 | 5000 | 15000 |
| 2.3.2. | Реабилитация и обустройство водных объектов (прудов) на природных территориях города (в том числе разработка ПИР) водоемов с прилегающими территориями | 0502 5224100 803 Адресная инвестиционная программа | 1 156 200 | 100 000 | 502 000 | 554 200 |
| 2.3.3. | Восстановление и экологическая реабилитация рек на природных территориях города Москвы | 0502 5224100 803 Адресная инвестиционная программа | 90 200 | 0 | 10 000 | 80 200 |
| 2.4.1. | Ведение государственного кадастра ООПТ | 0603 4100200 801 | 1805 | 535 | 590 | 680 |
| 2.4.2. | Инвентаризация зеленых насаждений на ООПТ | 0603 4100200 801 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2.4.3. | Проведение ежегодных учетов позвоночных животных в Москве и ввод данных в Кадастр объектов животного мира г. Москвы | 0603 4100100 801 «Субвенции для осуществления отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира» | 195 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | 0603 4100100 801 | 555 | 180 | 185 | 190 |
| 3.1.2. | Регулярное наблюдение и оценка состояния древесной растительности, в том числе лесопатологический мониторинг и оценка состояния здоровья лесов на ООПТ | 0603 4100200 801 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Совершенствование методического обеспечения по проектированию и реализации мероприятий в целях сохранения и восстановления природного биоразнообразия, управления животным миром | 0604 0810300 815 | 2800 | 500 | 2300 | 0 |
| 3.2.1. | Восстановление хвойных и широколиственных лесных насаждений | 0603 4100200 801 | 16000 | 1000 | 5000 | 10000 |
|  |  | 0503 6001600 801 «Компенсационное озеленение» | 75000 | 0 | 0 | 75000 |
| 3.2.2. | Восстановительные мероприятия в границах болотных систем | 0603 4100200 801 | 3700 | 2000 | 1700 | 0 |
| 3.2.3. | Восстановление и поддержание луговых сообществ | 0603 4100200 801 | 6100 | 5000 | 1100 | 0 |
| 3.2.4. | Новое озеленение и реконструкция существующих угнетенных и нарушенных зелёных насаждений | 0603 4100200 801 | 70000 | 30000 | 40000 | 0 |
|  |  | 0503 6001600 801 «Компенсационное озеленение» | 140 000 | 0 | 0 | 140000 |
| 3.2.5. | Создание или реконструкция полос защитных насаждений | 0603 4100200 801 | 60000 | 30000 | 30000 | 0 |
| 3.2.6. | Ограничение рекреационного использования участков наиболее ценных растительных сообществ | 0603 4100200 801 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 3.3.1. | Разработка и реализация проектов по разведению и реинтродукции редких видов птиц на ООПТ города Москвы | 0603 4100100 801 | 7 000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 3.3.2. | Восстановление численности редких и особо ценных видов насекомых на ООПТ | 0603 4100200 801 | 1200 | 300 | 900 | 0 |
| 3.3.3. | Создание плантаций редких и лекарственных видов растений | 0603 4100200 801 | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 3.3.5. | Проведение зимней подкормки птиц и млекопитающих на ООПТ | 0603 4100200 801 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.3.8. | Мероприятия по удалению нежелательных растений-интродуцентов | 0603 4100200 801 | 1600 | 600 | 600 | 400 |
| 3.3.9. | Сохранение бобров | 0603 4100100 801 | 180 | 60 | 60 | 60 |
| 3.3.12. | Организация работы центра реабилитации диких животных | 0603 4100100 801 | 13500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 3.3.13. | Проведение мероприятий по улучшению условий обитания редких и исчезающих видов животных | 0603 4100200 801 | 3010 | 310 | 1300 | 1400 |
| 4.1.2. | Организация массовых ежегодных общегородских праздничных эколого-просветительских мероприятий и ежегодных общегородских природоохранных экологических акций | 0605 4109900 813 | 7400 | 2350 | 2450 | 3000 |
| 4.1.7. | Разработка и внедрение аудиоэкскурсий на ООПТ Москвы | 0605 4109900 813 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 4.1.15. | Подготовка и издание книг экологической направленности, в том числе справочников и методических пособий для работников ООПТ и служб города | 0605 4109900 813 | 4000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 4.1.17. | Организация работ международных волонтерских экологических лагерей на ООПТ | 0605 4109900 813 | 1500 | 500 | 500 | 1500 |
| 4.2.1. | Организация экспозиции в вольерных комплексах и демонстрация посетителям диких и сельскохозяйственных животных | 0603 4100100 801 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4.2.2. | Устройство смотровых вышек и обзорных площадок | 0603 4100200 801 | 11550 | 550 | 5000 | 6000 |
| 4.2.4. | Устройство новых детских игровых площадок, замена, и реконструкция существующих | 0603 4100200 801 | 19300 | 5500 | 6800 | 7000 |
| 4.2.5. | Проектирование и устройство экологических троп на ООПТ, включая адаптацию их для лиц с ограниченными возможностями | 0603 4100200 801 | 97 500 | 46000 | 28500 | 23000 |
| 4.2.6. | Разработка проектов по организации, реконструкции и обустройству экоцентров по административным округам г.Москвы | 0502 5224100 803 Адресная инвестиционная программа | 29000 | 0 | 9000 | 20000 |
| 4.2.8. | Организация тематического экологического развлекательного парка | 0603 4100200 801 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 4.3.2. | Организация любительского и спортивного рыболовства | 0604 0810300 815 | 2000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 4.3.6. | Приспособление ООПТ для лиц с ограниченными возможностями путем создания специализированной рекреационной, физкультурно-оздоровительной инфраструктуры | 0603 4100200 801 | 16000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 4.3.7. | Создание и обустройство рекреационных центров | 0603 4100200 801 | 29900 | 9900 | 10000 | 10000 |
| 4.3.8. | Проектирование и обустройство велосипедных маршрутов на природных территориях города | 0603 4100200 801 | 10000 | 800 | 4200 | 5000 |
| 4.3.9. | Организация перевозки посетителей электромобилями в весенне-летний период | 0603 4100200 801 | 21300 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 4.3.10. | Проектирование и устройство физкультурных площадок в физкультурно-оздоровительных зонах и рекреационных центрах в рамках утвержденной градостроительной документации на природных территориях города | 0603 4100200 801 | 25 700 | 8000 | 8700 | 9 000 |
| 4.3.12. | Развитие инфраструктуры зимних видов физкультурно-оздоровительных занятий населения | 0603 4100200 801 | 1800 | 600 | 600 | 600 |
| 4.4.1 | Обеспечение деятельности 9 государственных природоохранных бюджетных учреждений по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы | 0603 4110200 001 (801) | 2816600 | 841200 | 924100 | 1051300 |
| 4.4.3. | Совершенствование инструктивно-методической базы по эколого-просветительской, экскурсионной деятельности, рекреационному обустройству и содержанию ООПТ | 0604 0810300 815 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| 4.4.4 | Совершенствование системы планирования сохранения и развития ООПТ | 0604 0810300 815» | 3000 | 0 | 1000 | 2000 |
| 4.4.8. | Создание и содержание экспериментальных площадок по использованию альтернативных источников энергии для освещения в местах рекреационной нагрузки | 0603 4100200 801 | 14010 | 110 | 900 | 13000 |
|  | Итого: |  | 6879745 | 1 685 150 | 2240900 | 2953695 |
|  | Москомархитектура |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектов планировки на участки существующих и вновь образованных ООПТ | 0412 3380100 813 | 500000 | 150000 | 193000 | 157000 |
| 4.3.4. | Разработка схем размещения некапитальных рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов на ООПТ в составе отраслевых схем | 0412 3380100 813 | 30 000 | 0 | 10000 | 20000 |
|  | Итого: |  | 530000 | 150000 | 203000 | 177000 |
|  | Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы |  |  |  |  |  |
| 4.3.14. | Разработка проекта по организации переходов для населения (2 шт.) через окружную железную дорогу в ПИП Царицыно | 0412 1021013 803 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|  | Департамент науки и промышленной политики города Москвы |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Разработка и использование технологии биокапсул для питомников хвойных пород деревьев и дубов, редких растений | 0411 0810100 815 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Отлов с ООПТ безнадзорных одичавших собак | 0503 6001400 801 | 20000 | 6000 | 6600 | 7400 |
|  | Итого: |  | 20000 | 6000 | 6600 | 7400 |

Таблица 13

РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫА ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ( в млн. руб)

| Разделы и подразделы бюджетной классификации | Название раздела (подраздела) | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0603 4100100 801 | Мероприятия по охране животных | 7,8 | 9,8 | 9,8 | 27,4 |
| 0603 4100200 801 | Мероприятия по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы | 727,2 | 777,4 | 834,8 | 2339,4 |
| 0603 4110200 001 (801) | Обеспечение деятельности учреждений по содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы | 841,2 | 924,1 | 1051,3 | 2816,6 |
| 0604 0810300 815 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 9,0 |
| 0605 4109900 813 | Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 5,25 | 5,3 | 6,35 | 16,9 |
| 0503 6001600 801 | Компенсационное озеленение | 0 | 0 | 395,0 | 395,0 |
| 0502 5224100 803 | Адресная инвестиционная программа | 100,0 | 521,0 | 654,4 | 1 275,4 |
|  | Итого | 1685,15 | 2240,9 | 2953,65 | 6879,7 |

Таблица 14

Оценка доходов ГПБУ УООПТ от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в тыс. руб.)

| -Перечень видов деятельности | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за 2012-2014 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнения работ, оказание услуг, в том числе: доставка дров к рекреационным центрам, катание на пони и лошадях, костюмированное представление, обучение на курсах пчеловода и других курсах и мастер-классов для взрослых, проведение культурно-массовых мероприятий по заказу граждан и юридических лиц, прокат спортинвентаря, услуги автотранспорта, консультационные услуги; выполнение подрядных работ по созданию, капитальному ремонту, реконструкции зеленых насаждений и компенсационному озеленению; проведение культурно-массовых мероприятий по заказу граждан и юридических лиц | 3547 | 6968 | 7548 | 8113 | 22629 |
| Реализации продукции, получаемой в ходе осуществления деятельности, в том числе: дров и продуктов из древесины, полученных в ходе рубок ухода, кормушек и искусственных гнездовий для птиц, изготовление МАФ, сувениров, в том числе с символикой ООПТ; реализация полученной продукции подсобных хозяйств, посадочного материала (цветы, деревья, кустарники, дикоросы, горшечные), реализация технологической щепы, опилок, грунта и иных продуктов переработки древесины | 3793 | 7730 | 8633 | 9813 | 26176 |
| Добровольные взносы организаций, предприятий и граждан и прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе благотворительные, спонсорские взносы, гранты | 372,6 | 1255 | 1317 | 1518 | 4090 |
| Итого: | 7713 | 15953 | 17498 | 19444 | 52895 |

Таблица 15

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ по ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

(в млн. руб.)

| Название органа исполнительной власти | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПиООС г. Москвы | 1 685,15 | 2 240,9 | 2953,65 | 6879,7 |
| Москомархитектура | 150,0 | 203,0 | 177,0 | 530,0 |
| ДДМиИС г. Москвы | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |
| ДЖКХиБ г. Москвы | 6,0 | 6,6 | 7,3 | 19,9 |
| Департаментом науки и промышленной политики города Москвы | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Итого: | 1847,15 | 2453,9 | 3134,65 | 7435,7 |

Раздел VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Формы и методы управления реализацией Программы основаны на сложившейся структуре управления ООПТ в ДПиООС, на ежегодном планировании и отчетности по содержательной, организационной и финансовой деятельности и исходят из интересов создания комфортной  среды проживания и удовлетворения рекреационных запросов жителей города Москвы.

Государственный заказчик - координатор Программы - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Государственные заказчики - Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Руководителем Программы является руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Руководитель Программы обеспечивает управление реализацией Программы, предусматривающее:

- выполнение организационно-финансового плана реализации Программы;

- использование механизмов корректировки программных мероприятий;

- обеспечение постоянного мониторинга реализации Программы с применением целевых индикаторов.

Для контроля за ходом реализации Программы руководитель Программы ежегодно представляет сводные отчеты о ходе ее выполнения и об эффективности расходования финансовых средств в Департамент экономической политики и развития города Москвы: до 1 марта - о выполнении Программы за отчетный год, до 15 ноября - о фактическом выполнении Программы за 9 месяцев и об ожидаемом выполнении за текущий год, после чего уточняет показатели эффективности выполнения Программы на соответствующий год.

Государственные заказчики Программы по курируемым направлениям представляют государственному заказчику-координатору сводные отчеты о ходе ее выполнения и об эффективности расходования финансовых средств: до 15 февраля - о выполнении Программы за отчетный год, до 31 октября - о фактическом выполнении Программы за 9 месяцев и об ожидаемом выполнении за текущий год.

Государственный заказчик - координатор Программы организует:

- отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий;

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях эффективного управления реализацией Программы;

- мониторинг реализации программных мероприятий и экологической, социальной и экономической значимости результатов их выполнения.

Исполнители Программы – Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и подведомственные учреждения и предприятия, органы исполнительной власти города Москвы, а также учреждения и организации, научные и образовательные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий программы за счет собственных средств, а также организации, осуществляющие выполнение отдельных мероприятий по контракту, заключаемому на конкурсной основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях рыночных отношений в период выхода из экономического кризиса система функционирования особо охраняемых природных территорий требует преобразований, на осуществление которых и направлена Целевая программа сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 гг.

Сохраняя преемственность с проводимой ранее природоохранной политикой города, Программа ориентирует на последовательное и взвешенное реформирование с учетом социально-экономических последствий ее реализации и специфики, заключающейся в необходимости социальной ориентации всех ее мероприятий.

В ходе выполнения мероприятий Программы будет реализован комплекс задач, поставленных и утвержденных ранее Правительством Москвы и не реализованных на сегодняшний день, в том числе Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий.

Реализация Целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 гг.  даст ощутимые сдвиги в оптимизации процесса развития охраны природы в городе Москве, а также содержания и развития государственных природоохранных бюджетных учреждений по охране, содержанию и использованию ООПТ, от  деятельности которых напрямую зависят соблюдения природоохранного законодательства на ООПТ, уровень экологической культуры и общественное сознание, консолидация усилий гражданского общества в решении задач устойчивого экологического и социально-экономического развития столичного мегаполиса.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОГРАММЕ

АО - административный округ.

ВАО - Восточный административный округ.

ГОУ - государственное образовательное учреждение.

ГУП - государственное унитарное предприятие.

ГПБУ УООПТ - государственное природоохранное бюджетное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями» по административным округам города Москвы, подведомственное Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза.

ДепТЭХ – Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

ДДМС – Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы.

ДПиООС – Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ДЖКХиБ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

ДЗР - Департамент земельных ресурсов города Москвы.

ЗАО - Западный административный округ.

ККМ – Красная книга Москвы.

КК РФ – Красная книга Российской Федерации.

ЛЗ – ландшафтный заказник

МАФ – малые архитектурные формы.

МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога.

ООПТ – особо охраняемая природная территория.

ПИП – природно-исторический парк.

ПЗ – природный заказник

РФ - Российская Федерация.

САО - Северный административный округ.

СВАО - Северо-Восточный административный округ.

СЗАО - Северо-Западный административный округ.

СМИ - средства массовой информации.

УГЗ города Москвы – Управление гражданской защиты города Москвы

ЦАО - Центральный административный округ.

ЮАО - Южный административный округ.

ЮВАО - Юго-Восточный административный округ.

ЮЗАО - Юго-Западный административный округ.