Приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от _____________2010 г. № __________

План-график разработки проектов планировки

особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование территории | Примерные объемы работ (га) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Природно-исторический парк «Останкино» | 620 |  |  |
| 2. | Природно-исторический парк «Кусково» | 310 |  |  |
| 3. | Ландшафтный заказник «Загорье» | 19,4 |  |  |
| 4. | Ландшафтный заказник «Выхинский» | 28 |  |  |
| 5. | Ландшафтный заказник «Жулебинский» | 134 |  |  |
| 6. | Орнитологический заказник «У платформы «Марк» | 8,9 |  |  |
| 7. | Комплексный заказник «Алтуфьевский | 103 |  |  |
| 8. | Ландшафтный заказник «Лианозовский» | 47 |  |  |
| 9. | Фаунистический заказник «Долгие пруды» | 153 |  |  |
| 10. | Природный заказник «Ивановский» | 10,0 |  |  |
| 11. | Природный заказник «Троицкий» |  | 18,8 |  |
| 12. | Природный заказник «Дегунинский» |  | 8,4 |  |
| 13. | Природный заказник «Аннинский» |  | 18, 6 |  |
| 14. | Комплексный заказник «Переделкино» |  | 42 |  |
| 15. | Ландшафтный заказник «Долина реки Сетунь в Солнцево» |  | 57 |  |
| 16. | Природный заказник «Долина реки Горетовки» |  | 134 |  |
| 17. | Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Тушино» |  | 70 |  |
| 18. | Ландшафтный заказник «Долина реки Яузы» |  | 382 |  |
| 19. | Фаунистический заказник «Братеевская пойма» |  | 326 |  |
| 20. | Природный заказник «Медведковский» |  | 25 |  |
| 21. | Природный заказник «Северный» |  | 99 |  |
| 22. | Природный заказник «Рублевский» |  | 25 |  |
| 23. | Природный заказник «Солнцевский» |  | 35 |  |
| 24. | Ландшафтный заказник «Лес на реке Смородинке» |  | 97 |  |
| 25. | Экологический парк «Лихоборка» |  | 26 |  |
| 26. | Природный заказник «Долина Машкинского ручья» |  | 3,4 |  |
| 27. | Природный заказник «Долина реки Лихоборка» |  | 75 |  |
| 28. | Комплексный заказник «Зеленоградский» |  |  | 870 |
| 29. | Ландшафтный заказник «Долина реки Битцы в Ясенево» |  |  | 25 |

2

| 30. | Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Митино» |  |  | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Ландшафтный заказник «Долина реки Чермянки» |  |  | 70 |
| 32. | Ландшафтный заказник «Долина реки Городни» |  |  | 79 |
| 33. | Ландшафтный заказник «Долина реки Синички в Митино» |  |  | 25 |
| 34. | Ландшафтный заказник «Зябликово» |  |  | 155 |
| 35. | Природный заказник «Химкинский» |  |  | 97 |
| Итого: |  | 1433,3 | 1442,2 | 1448,0 |

Приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от ______________ 2010 г. № _________

Дополнение в перечень особо охраняемых природных территорий для проведения кадастровых работ в рамках Городской целевой программы «Развитие земельной реформы в городе Москве на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование территории | Объемы работ (в га) по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| 1. | Орнитологический заказник «У платформы «Марк» | 8,9 |  |
| 2. | Ландшафтный заказник «Алтуфьевский» | 104,5 |  |
| 3. | Комплексный Заказник «Лианозовский» | 46,7 |  |
| 4. | Фаунистический заказник «Долгие пруды» | 155,2 |  |
| 5. | Ландшафтный заказник «Долина реки Яузы» |  | 382,4 |
| 6. | Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Тушино |  | 69,9 |
| 7. | Фаунистический заказник «Братеевская пойма» |  | 326,3 |
| Итого: |  | 315,3 | 778,6 |