О Целевой программе сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 годы

В целях реализации Законов города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных территориях города Москвы», от 6 июля 2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» и от 05 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы», постановлений Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. № 788-ПП «О совершенствовании системы управления особо охраняемыми природными территориями в городе Москве» и от 10 октября 2009 года     № 1219-ПП "О Концепции целевой программы сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2011-2013 гг.» и в соответствие с постановлением Правительства Москвы от 17 января 2006 г.  № 33-ПП «О Порядке разработки, утверждения, финансирования и контроля за ходом реализации городских целевых программ в городе Москве»  Правительство Москвы постановляет:

1. Определить следующие основные цели сохранения и развития особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) на период 2011-2014 годов:

- сохранение и восстановление природных сообществ со свойственной им естественной флорой и фауной как необходимое условие для создания комфортной среды проживания горожан и обеспечения экологической безопасности города Москвы;

- завершение создания системы ООПТ через образование новых ООПТ, обеспечение их экологической и территориальной целостности, повышение эффективности и качества их охраны, содержания и использования;

- улучшение состояния природных объектов на ООПТ и их рекреационное обустройство.

2. Утвердить:

2.1. Первоочередные мероприятия по сохранению и развитию ООПТ на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Технологический регламент содержания особо охраняемых природных территорий согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.3. Целевую программу сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012-2014 гг. (далее - Программа) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Органам исполнительной власти города Москвы обеспечить выполнение первоочередных мероприятий в 2011 году за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2011 год, а расходы на реализацию мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий год.

4. Установить, что объемы финансирования Программы ежегодно уточняются государственными заказчиками в рамках утвержденного бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год.

5. Возложить на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы функции  государственного заказчика-координатора работ по выполнению мероприятий Программы.

6. Возложить функции государственных заказчиков Программы на Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

7. Департаменту экономической политики и развития города Москвы при формировании проектов бюджетов города Москвы на 2012-2014 гг. включать Программу в перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета города Москвы, а также при формировании проекта бюджета города Москвы на 2014 год учесть расходы по реализации Программы на 2014 год.

8. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

8.1. Представлять в Департамент экономической политики и развития города Москвы отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы в сроки: до 15 февраля - о выполнении Программы за отчетный год, до 31 октября - о фактическом выполнении Программы за 9 месяцев и о прогнозе выполнения за год.

8.2. Совместно с Комитетом информационных технологий города Москвы провести в 2011 году модернизацию автоматизированной информационной системы «Государственный кадастр ООПТ города Москвы» в части перехода на геоинформационные технологии за счет средств, предусмотренных Департаменту в Городской целевой программе «Электронная Москвы (2009-2011 гг.)».

8.3. Представить предложения:

8.3.1. По введению в промышленную эксплуатации автоматизированной информационной системы «Государственный кадастр ООПТ города Москвы» в трех месячный срок по результатам исполнения п. 8.2.

8.3.2. В III квартале 2011 г. в установленном порядке в Правительство Москвы по внесению изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 274-ПП «Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной сети на территории города Москвы» в части введения особого порядка выдачи и досрочного прекращения действия разрешения на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети на природных и озелененных территориях и ООПТ, обязательствам владельцев торговых объектов осуществлять раздельный сбор бытовых отходов, установке туалетов, необходимого обустройства для инвалидов торговых площадок и иные требования, связанные с особым природоохранным режимом в границах природных объектов.

8.4. В IV квартале 2011 г. совместно с префектурами административных округов города Москвы разработать и утвердить планы реализации Программы по административным округам.

8.5. В I полугодии 2012 г. совместно с префектурами административных округов города Москвы, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы представить в установленном порядке в Правительство Москвы правовой акт по актуализации постановления Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. № 658 «Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве» и развитию зон отдыха в границах города Москвы и ее лесопарковой зоны.

8. Установить, что объемы финансирования Программы ежегодно уточняются государственными заказчиками в рамках утвержденного бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год.

9. Комитету информационных технологий города Москвы в 2011 г. совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы разработать и ввести в эксплуатацию Интернет-портал о городских ООПТ и зонах отдыха, предусматривающий размещение информации о существующих и планируемых к созданию ООПТ и зонах отдыха, состоянии природных территорий, существующих и планируемых объектах благоустройства и рекреации, предоставляемых услугах и планируемых мероприятиях, данных мониторинга состояния природных объектов, мерах по повышению качества рекреационных услуг, а также возможность для посетителей портала проведения виртуальных туров по паркам города Москвы и интерактивного участия в его информационном наполнении.

10. Москомархитектуре разработать проекты планировки ООПТ в соответствии с графиком (приложение 4) за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год.

11. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы:

12.1. В I квартале 2011 г. разработать и приступить к реализации комплекса мероприятий по удалению одичавших безнадзорных собак с ООПТ в целях обеспечения безопасности граждан и улучшения условий обитания диких животных;

12.2. Совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы во II квартале 2011 г. разработать регламент содержания и благоустройства водоемов в границах ООПТ с учетом функционального зонировании ООПТ, установленного режима охраны и использования и природной ценности водоемов.

13. Департаменту земельных ресурсов города Москва при актуализации мероприятий городской целевой программы «Развитие земельной реформы в городе Москве на 2010-2012 гг.» дополнить перечень ООПТ (приложение 5), на которых планируется проведение кадастровых работ за счет средств Городской целевой программы «Развитие земельной реформы в городе Москве на 2010-2012 гг.».

14. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы обеспечить работу по информированию населения о ходе реализации Программы и популяризации участия граждан в сохранении природы города Москвы.

15. Признать утратившим силу п. 6.3.1. постановления Правительства Москвы от постановлений Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г.          № 788-ПП «О совершенствовании системы управления особо охраняемыми природными территориями в городе Москве».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы в IV квартале 2011 года.

# Временно исполняющий

# обязанности Мэра Москвы                                                                 В.И.Ресин

| ВОПРОС ВНЕСЕН: И.о.Министра Правительства Москвы #### Л.А.Бочин ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Зам. руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы #### В.В.Холодков ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН: И.о. Министра Правительства Москвы Л.А.Бочин Начальник Юридического управления Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Г.А.Аванесова ИСПОЛНИТЕЛЬ: Главный специалист Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Е.К.Моисеева 691-68-97 Продолжение листа согласования проекта постановления Правительства Москвы «О целевой программе сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на период 2012-2014 гг.» |  | ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН: Первый зам. Мэра Москвы ## В.И.Ресин Первый зам. Мэра Москвы П.П.Бирюков Первый зам. Мэра Москвы Ю.В.Росляк Первый зам. Мэра Москвы ## Л.И.Швецова Зам. Мэра Москвы В.Ю.Виноградов Зам. Мэра Москвы С.Л.Байдаков Зам. Мэра Москвы В.Н.Силкин Зам. Мэра Москвы, В.С.Шукшин Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москва В.Н.Дамурчиев Руководитель Департамента финансов города Москва Ю.В.Коростелев Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москва М.Е.Оглоблина Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы В.И.Малышков Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Ю.А.Ермолов Руководитель Департамента образования города Москвы О.Н.Ларионова Руководитель Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы А.Н.Левченко Руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы М.С.Степанянц Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Е.В.Скляров Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы А.В.Цыбин Руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы Е.А.Пантелеев Председатель Москомархитектуры А.В.Кузьмин Председатель Москомнаследия В.А.Шевчук Председатель Комитета информационных технологий города Москвы М.И.Алешин Префект Центрального административного округа города Москвы А.О.Александров Префект Северного административного округа города Москвы О.Л.Митволь Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы И.Я.Рабер Префект Восточного административного округа города Москвы Н.Н.Евтихиев |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение листа согласования проекта постановления Правительства Москвы «О целевой программе сохранения и развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на период 2012-2014 гг.» |  | И.о префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы В.Б.Зотов И.о префекта Южного административного округа города Москвы Г.В.Смолеевский И.о. префекта Юго-Западного административного округа города Москвы А.В.Челышев И.о. префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М.Алпатов И.о. префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Е.М.Васина И.о. префекта Зеленоградского административного округа города Москвы А.Н.Смирнов Правовое управление Правительства Москвы Руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы ###### В.А.Коробченко |  |

Разослать: Бирюкову П.П., Ресину В.И., Росляку Ю.В., Байдакову С.Л., Виноградову В.Ю., Силкину В.Н., Шукшину В.С., Бочину Л.А.,   департаментам: природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, земельных ресурсов, финансов города Москвы, территориальных органов исполнительной власти города Москвы; культуры города Москвы, образования города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, топливно-энергетического хозяйства города Москвы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, потребительского рынка города Москвы, физической культуры и спорта города Москвы; дорожно-мостового и инженерного строительства; Москомархитектуре, Москомнаследию, Комитету информационных технологий города Москвы, префектурам административных округов города Москвы